УТВЕРЖДАЮ Директор по управлению собственностью АО «СО ЕЭС» ________________ М.Л. Мастеров «____»_________2019 года

Конкурсная документация

КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА Выполнение работ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОАО «СО ЕЭС», РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. ПОДСТАНЦИОННАЯ, Д. 26 (ЛИТЕР «А»; «Д»; «К»; ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА; ОБЪЕКТА 221»)» И ПРОВЕДЕНИЮ ПОВТОРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ)

Москва 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Извещение о проведении конкурса в электронной форме	4

2.	Общие положения	15

2.1.	Общие сведения о конкурсе	15

2.2.	Начальная (максимальная) цена Договора	15

2.3.	Разъяснение Конкурсной документации	16

2.4.	Внесение изменений в Конкурсную документацию	16

2.5.	Правовой статус документов	16

2.6.	Обжалование	17

2.7.	Прочие положения	18

4. Проект Договора	21

5.	Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	77

5.1.	Требования к Участникам конкурса	77

5.2.	Подтверждение соответствия Участников конкурса установленным требованиям	79

6.	Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок	86

6.1.	Общий порядок проведения конкурса	86

6.2.	Порядок подачи Конкурсной заявки	86

6.3.	Требования к сроку действия Конкурсной заявки	88

6.4.	Продление срока окончания приема Конкурсных заявок	88

6.5.	Порядок изменения Конкурсных заявок	88

6.6.	Порядок отзыва поданных Конкурсных заявок	88

6.7.	Порядок вскрытия Конкурсных заявок	89

6.8.	Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок	89

6.9.	Порядок подведения итогов конкурса	95

6.10.	Подписание Протокола о результатах конкурса	96

6.11.	Заключение Договора	96

6.12.	Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса	96

7.	Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса	98

8. Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку	102

8.1.	Письмо о подаче оферты (форма 1)	102

8.2	Техническое предложение (форма 2)	108

8.3.	Анкета Участника конкурса (форма 3)	110

8.4.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 4)	112

8.5. Банковская гарантия (форма 5)	114

Приложение № 1 к Конкурсной документации – Техническое задание.

Приложение № 2 к Конкурсной документации - Проектная и рабочая документация «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)»

- Извещение о проведении конкурса в электронной форме

|  | Способ закупки | Конкурс в электронной форме (далее – конкурс) |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет закупки | Право заключения договора на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» и проведению повторной государственной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию) (далее − Договор) |
|  | Наименование Заказчика (Организатора конкурса) | Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») |
|  | Место нахождения Заказчика (Организатора конкурса) | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 |
|  | Почтовый адрес Заказчика (Организатора конкурса) | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 |
|  | Адрес электронной почты Заказчика (Организатора конкурса) | ntk@so-ups.ru |
|  | Номер контактного телефона Заказчика (Организатора конкурса) | + 7 (495) 627-94-13 |
|  | Предмет Договора | По Договору Проектировщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Сводной сметой на проектные работы (Приложение № 2 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) выполнить работы (далее – Работы) для реконструкции административных зданий Заказчика (здание с кадастровым номером 26:33:190115:10, здание с кадастровым номером 26:33:190115:8, здание с кадастровым номером 26:33:190115:7), расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (далее – Объект) на земельном участке с кадастровым номером 26:33:19 01 15:1 по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (далее – земельный участок): по корректировке проектной и рабочей документации (включая сметные расчеты) «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» (далее – проектная документация, рабочая документация, соответственно), в том числе: 1.1.1. По I (Первому) этапу Работ: - подготовить заключение по материалам предоставленного Заказчиком отчета об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненного ООО «Энергосвязь» в 2018 году, о возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции Объекта; 1.1.2. По II (Второму) этапу Работ: - провести инженерные изыскания (инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания); 1.1.3. По III (Третьему) этапу Работ: - подготовить уточненное техническое задание на выполнение работ по корректировке проектной документации; - получить исходно-разрешительную документацию для реконструкции Объекта: градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение реконструируемого Объекта к инженерным сетям, на вынос (при необходимости) наземных и подземных коммуникаций с территории застройки земельного участка; 1.1.4. По IV (Четвертому) этапу Работ: - внесение изменений в проектную документацию (включая сметные расчеты) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), уточненным техническим заданием на выполнение работ по корректировке проектной документации (включая сметные расчеты); - согласование скорректированной проектной документации (включая сметные расчеты) с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости); - организация проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий; 1.1.5. По V (Пятому) этапу Работ: - организация проведения проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта и получение положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства; 1.1.6. По VI (Шестому) этапу Работ: - внесение изменений в рабочую документацию (включая сметные расчеты) на основе согласованной Заказчиком проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства; -согласование скорректированной рабочей документации (включая сметные расчеты) с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости), и передать Заказчику результат Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его. |
|  | Состав, объем выполняемых Работ | Требования приведены в Техническом задании (Приложение № 1 к Конкурсной документации). |
|  | Сроки выполнения Работ по Договору | Сроки выполнения Работ по Договору, включая сроки согласования документации с Заказчиком: - дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора; - дата окончания выполнения Работ: «31» марта 2022 года. |
|  | Место выполнения Работ | 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене Договора | Начальная (максимальная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 34 981 785 (Тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей 76 копеек с учетом НДС (20%). |
|  | Сведения о порядке проведения конкурса | Конкурс проводится путем открытой закупочной процедуры в электронной форме в соответствии с правилами и с использованием функционала Электронной площадки B2B-Center (далее – Электронная площадка). Для участия в конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть аккредитованы на Электронной площадке в качестве участников данной Электронной площадки, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором Электронной площадки в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации на Электронной площадке. |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.b2b-center.ru |
|  | Срок, место и порядок предоставления Конкурсной документации | Конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации на Электронной площадке и в Единой информационной системе. Порядок получения Конкурсной документации на Электронной площадке определяется правилами данной Электронной площадки. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа. |
|  | Порядок подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе | Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Электронную площадку. |
|  | Дата начала, дата и время окончания срока подачи Конкурсных заявок | Дата начала подачи Участниками Конкурсных заявок: 23.12.2019. Дата и время окончания подачи Участниками Конкурсных заявок: до 09 часов 00 минут 22.01.2020. |
|  | Закупочная комиссия Заказчика | Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом АО «СО ЕЭС» от 07.10.2019 № 299. |
|  | Порядок подведения итогов конкурса | Подведение итогов конкурса проводится Центральной закупочной комиссией АО «СО ЕЭС» не позднее 09 часов 00 минут 30.01.2020 по адресу: г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Центральная, д. 3А, стр.1. |
|  | Требования к Участникам конкурса | Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе: в области инженерных изысканий: – членство Участника конкурса в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий; – наличие у Участника конкурса права выполнять инженерные изыскания по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров; – соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду возмещения вреда в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, цене инженерных изысканий по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке; – соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, цене инженерных изысканий по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке. в области архитектурно-строительного проектирования: – членство Участника конкурса в саморегулируемой организации, осуществляющей подготовку проектной документации; – наличие у Участника конкурса права выполнять проектные работы по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров; – соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду возмещения вреда в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющей подготовку проектной документации, цене проектных работ по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке; – соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющей подготовку проектной документации, цене проектных работ по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке; б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки; г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации; д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (проектировщика, исполнителя) не принято; е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (проектировщиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица; ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. |
|  | Обеспечение Участником конкурса обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки | - Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются денежными средствами в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 699 635 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 72 копейки. - Участник вправе вместо денежного обеспечения предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию в целях обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки, в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 699 635 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 72 копейки, на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. |
|  | Срок и форма заключения Договора | Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса. Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. |
|  | Победитель конкурса, Победитель | Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения Договора. |
|  | Единая информационная система | Единая информационная система в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru. |
|  | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Нет |

# Общие положения

## Общие сведения о конкурсе

2.1.1. Организатор конкурса приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытой закупочной процедуре – конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» и проведению повторной государственной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию) (далее − конкурс).

2.1.2. Текст Извещения о проведении конкурса в электронной форме (далее – Извещение о проведении конкурса) приведен в разделе 1 Конкурсной документации (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации, если по тексту не установлено иное). Извещение о проведении конкурса опубликовано в Единой информационной системе и на Электронной площадке.

2.1.3. Конкурс проводится в электронной форме на Электронной площадке. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление Участников об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются Центральной закупочной комиссией.

    - Для справок обращаться:

- а) по организационным вопросам: по тел. (495) 627-94-13, электронный адрес: ntk@so-ups.ru;

б) 	вопросы технического характера направляются Участником конкурса через Электронную площадку.

2.1.5. Подробные требования к выполняемым Работам изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Конкурсной документации) в разделе 3. Проект Договора, который заключается по результатам конкурса, приведен в разделе 4. Требования к Участникам конкурса, порядок подтверждения соответствия предъявляемым требованиям приведены в разделе 5. Порядок проведения конкурса, а также инструкции по подготовке Конкурсных заявок приведены в разделе 6. Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса – в разделе 7. Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку, приведены в разделе 8.

  - Начальная (максимальная) цена Договора

Начальная (максимальная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 34 981 785 (Тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей 76 копеек с учетом НДС (20%).

  - Разъяснение Конкурсной документации

    - Участник конкурса вправе направить Организатору конкурса через функционал Электронной площадки запрос о разъяснении положений Извещения о проведении конкурса и (или) Конкурсной документации. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Организатор конкурса осуществляет разъяснение положений Извещения о проведении конкурса и (или) Конкурсной документации через функционал Электронной площадки и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания Участника конкурса, от которого поступил указанный запрос. При этом Организатор конкурса вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос о разъяснении положений Извещения о проведении конкурса и (или) Конкурсной документации поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

  - Внесение изменений в Конкурсную документацию

    - До истечения срока окончания приема заявок Организатор конкурса может внести изменения в Извещение о проведении конкурса и (или) Конкурсную документацию, в том числе продлить срок приема Конкурсных заявок. Указанные изменения публикуются на Электронной площадке. В случае внесения изменений в Извещение о проведении конкурса, Конкурсную документацию срок подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания срока подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Все претенденты, официально получившие Конкурсную документацию на Электронной площадке, извещаются оператором Электронной площадки в электронной форме о внесенных Организатором конкурса изменениях и/или о продлении срока приема Конкурсных заявок.

    - Участники конкурса самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Извещение о проведении конкурса и Конкурсную документацию, размещаемые на Электронной площадке и в Единой информационной системе. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если Участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение о проведении конкурса и Конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

  - Правовой статус документов

    - Извещение о проведении конкурса, опубликованное в соответствии с п. 2.1.2, Конкурсная документация являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками конкурса в соответствии с этим.

    - Конкурсная заявка Участника конкурса имеет правовой статус оферты и в соответствии с этим рассматривается Организатором конкурса.

    - Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и Победителем конкурса, имеет силу договора, определяющего обязанность Организатора конкурса и Победителя конкурса заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении конкурса, Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя конкурса в части, не противоречащей Извещению о проведении конкурса и Конкурсной документации.

    - При определении условий Договора с Победителем конкурса используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии:

- Проект Договора, приведенный в разделе 4 Конкурсной документации;

- Протокол о результатах конкурса;

- Извещение о проведении конкурса и Конкурсная документация со всеми дополнениями и разъяснениями (за исключением раздела 4);

- Конкурсная заявка Победителя конкурса со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы Организатора конкурса, Участников конкурса не определяют их права и обязанности в связи с данным конкурсом.

    - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и Конкурсной документацией, Организатор конкурса, Участники конкурса руководствуются Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (размещено на сайте Заказчика (http://so-ups.ru/)), Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Обжалование

    - Участник конкурса, который не согласен с действиями Центральной закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением конкурса (далее – разногласия).

    - До заключения Договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган АО «СО ЕЭС» (далее – ЦЗО Общества). 
О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО Общества незамедлительно уведомляет руководителя Центральной закупочной комиссии и подразделение, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений и реализацию антикоррупционных мер в АО «СО ЕЭС». На время рассмотрения разногласий процедура проведения конкурса приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника конкурса и лиц, производивших закупку, ЦЗО Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения таких разногласий выносит и направляет заявителю письменное решение, которое должно содержать:

- обоснование мотивов принятия решения;

- меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - ЦЗО Общества вправе принять одно или несколько из следующих решений:

- полностью или частично отменить решение Центральной закупочной комиссии и принять собственное решение, а при необходимости разрешить вопрос о возмещении убытков, понесенных Участником в результате отмененного или измененного решения;

- признать заявление Участника необоснованным.

    - Разногласия, неурегулированные в вышеуказанном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

  - Прочие положения

    - Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Организатор конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной документацией.

    - Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку Участника конкурса на любом этапе конкурса, если он установит, что:

− Участник конкурса дал, согласился дать или предложил работнику Организатора конкурса вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, предоставил имущественные права в качестве стимула, который может повлиять на принятие Центральной закупочной комиссией решения об определении Победителя конкурса;

− Участники конкурса заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя конкурса;

    - В случае если обстоятельства, указанные в п.2.7.3., установлены после определения Победителя конкурса или заключения Договора, Организатор конкурса вправе оспорить результаты конкурса в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Организатор конкурса имеет право отменить конкурс в любое время до наступления срока окончания подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 17 Извещения о проведении конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отмена проведения конкурса оформляется на Электронной площадке и в Единой информационной системе.

    - Все документы, входящие в состав Конкурсной заявки, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав Конкурсной заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

    - Все суммы денежных средств ценовых предложений Участников, должны быть выражены в российских рублях. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено как несоответствие Конкурсной заявки требованиям Конкурсной документации.

- Техническое задание

Проектировщик должен выполнить работы по корректировке проектной и рабочей документации «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» и проведению повторной государственной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию) в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» (включая повторную государственную экспертизу) (Приложение № 1 к Конкурсной документации).

- 4. Проект Договора

ДОГОВОР № __________

г. Пятигорск                                                             «___» ____________ 20__ года

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ (указать должность и Ф.И.О. уполномоченного на подписание договора лица), действующего на основании доверенности от «__» ________ 20__ года №_______, с одной стороны,

и __________________ (_____________________) (указать полное наименование контрагента с расшифровкой организационно-правовой формы и  его сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ___________________ (указать должность и Ф.И.О. уполномоченного на подписание договора лица), действующего на основании_____________(Устава либо доверенности (с реквизитами) либо свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (с реквизитами)), с другой стороны,

в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Проектировщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Сводной сметой на проектные работы (Приложение № 2 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) выполнить работы (далее – Работы) для реконструкции административных зданий Заказчика (здание с кадастровым номером 26:33:190115:10, здание с кадастровым номером 26:33:190115:8, здание с кадастровым номером 26:33:190115:7), расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (далее – Объект) на земельном участке с кадастровым номером 26:33:19 01 15:1 по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (далее – земельный участок):

по корректировке проектной и рабочей документации (включая сметные расчеты) «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26, (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» (далее – проектная документация, рабочая документация, соответственно), в том числе:

1.1.1. По I (Первому) этапу Работ:

- подготовить заключение по материалам предоставленного Заказчиком отчета об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненного ООО «Энергосвязь» в 2018 году, о возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции Объекта;

1.1.2. По II (Второму) этапу Работ:

- провести инженерные изыскания (инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания);

1.1.3. По III (Третьему) этапу Работ:

- подготовить уточненное техническое задание на выполнение работ по корректировке проектной документации;

- получить исходно-разрешительную документацию для реконструкции Объекта: градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение реконструируемого Объекта к инженерным сетям, на вынос (при необходимости) наземных и подземных коммуникаций с территории застройки земельного участка;

1.1.4. По IV (Четвертому) этапу Работ:

- внесение изменений в проектную документацию (включая сметные расчеты) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), уточненным техническим заданием на выполнение работ по корректировке проектной документации (включая сметные расчеты);

- согласование скорректированной проектной документации (включая сметные расчеты) с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости);

- организация проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий;

1.1.5. По V (Пятому) этапу Работ:

- организация проведения проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта и получение положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства;

1.1.6. По VI (Шестому) этапу Работ:

- внесение изменений в рабочую документацию (включая сметные расчеты) на основе согласованной Заказчиком проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства;

-согласование скорректированной рабочей документации (включая сметные расчеты) с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости),

и передать Заказчику результат Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Сроки выполнения Работ по Договору, включая сроки согласования документации с Заказчиком:

- дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора;

- дата окончания выполнения Работ: «31» марта 2022 года.

Сроки выполнения этапов Работ (промежуточные сроки) определены Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). Проектировщик обязан выполнить Работы с соблюдением начального, конечного и промежуточных сроков выполнения Работ.

1.3. Результатами Работ по Договору являются:

1.3.1. По I (Первому) этапу Работ:

- заключение по материалам предоставленного Заказчиком отчета об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненного ООО «Энергосвязь» в 2018 году, о возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции Объекта;

1.3.2. По II (Второму) этапу Работ:

- отчетная документация о выполнении инженерных изысканий в пределах границ земельного участка, а именно:

а) Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях;

б) Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях;

в) Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях.

1.3.3. По III (Третьему) этапу Работ:

- уточненное техническое задание на выполнение работ по корректировке проектной документации;

- по получению исходно-разрешительной документации для реконструкции Объекта: градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение реконструируемого Объекта к инженерным сетям, на вынос (при необходимости) наземных и подземных коммуникаций с территории застройки земельного участка;

1.3.4. По IV (Четвертому) этапу Работ:

- скорректированная проектная документация (включая сметные расчеты) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), уточненным техническим заданием на выполнение работ по корректировке проектной документации, согласованная с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости) и прошедшая государственную экспертизу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;

- положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

1.3.5. По V (Пятому) этапу Работ:

– положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства;

1.3.6. По VI (Шестому) этапу Работ:

- скорректированная рабочая документация (включая сметные расчеты), согласованная с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости).

1.4.	Скорректированная проектная и рабочая документация (включая сметные расчеты) должна соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (в том числе технических регламентов, норм, правил и стандартов  по проектированию и строительству, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления г. Пятигорска, локальным нормативным актам Заказчика (Типовым техническим требованиям для подготовки проектной документации на строительство (реконструкцию) зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС», утвержденным приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.09.2012 № 403 (в действующей редакции)), иным исходным данным на выполнение Работ, переданным Заказчиком.

2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Проектировщик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в сроки, предусмотренные пунктом 1.2 Договора и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

2.1.2. Выполнить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), уточненным техническим заданием на выполнение работ по корректировке проектной документации, требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (в том числе технических регламентов, норм, правил и стандартов, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления г. Пятигорска, технических условий и иных исходных данных для проектирования, локальными нормативными актами Заказчика, иными исходными данными, переданными Заказчиком, а также полученными Проектировщиком в ходе выполнения Работ и вправе отступить от условий Договора только с письменного согласия Заказчика.

2.1.3. Согласовать с Заказчиком заключение по материалам предоставленного Заказчиком отчета об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненного ООО «Энергосвязь» в 2018 году, о возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции Объекта; отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий в пределах границ земельного участка (технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях; технический отчет об инженерно-геологических изысканиях; технический отчет об инженерно-экологических изысканиях); уточненное техническое задание на выполнение работ по корректировке проектной документации; скорректированную проектную документацию (включая сметные расчеты), скорректированную рабочую документацию (включая сметные расчеты).

2.1.4. Передать Заказчику для согласования по акту приема-передачи скорректированную проектную документацию (включая сметные расчеты), скорректированную рабочую документацию (включая сметные расчеты) на материальных носителях, а именно: в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе, а также электронную версию на USB-накопителе (формат текстовой информации – MS Word, графической – Auto CAD (*.dwg), сметные расчеты – MS Excel и Гранд смета (*.gsf)).

2.1.5. Представить Заказчику на согласование документацию, указанную в п. 2.1.3 Договора, с учетом сроков согласования Заказчиком указанной документации, установленных в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), при этом сроки согласования Заказчиком соответствующей документации не включают в себя срок устранения Проектировщиком замечаний Заказчика и повторного рассмотрения документации Заказчиком.

2.1.6. Доработать документацию, указанную в п. 2.1.3 Договора, по замечаниям Заказчика и представить ее Заказчику на повторное согласование.

2.1.7. Согласовать (при необходимости) с уполномоченными и заинтересованными лицами в установленном порядке (с соблюдением требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления г. Пятигорска) скорректированную проектную документацию (включая сметные расчеты) и скорректированную рабочую документацию (включая сметные расчеты).

2.1.8. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (включая сметные расчеты), положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства. В случае, если скорректированные проектная и/или рабочая документация, и/или результаты инженерных изысканий не были согласованы уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными уполномоченными лицами, в том числе было получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации, отрицательное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, отрицательное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства внести необходимые изменения в соответствующую документацию, повторно представить ее на согласование Заказчику, организовать повторное согласование уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными уполномоченными лицами, проведение государственной экспертизы соответствующей документации за свой счет.

2.1.9. За свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, устранять недостатки, выявленные в ходе выполнения Работ, при приемке результата Работ.

2.1.10. Не передавать скорректированные проектную документацию (включая сметные расчеты) и рабочую документацию (включая сметные расчеты), результаты инженерных изысканий, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, если такая передача предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

2.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Проектировщика.

2.1.12. Предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (В случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие настоящего пункта в Договор не включается).

2.1.13. Не нарушать в ходе исполнения своих обязательств по Договору права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности. Передать Заказчику, полученный по Договору результат Работ, не нарушая исключительных прав третьих лиц.

2.1.14. В течение 3 (Трех) календарных дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 5 к Договору) по VI (Шестому) этапу вернуть Заказчику исходную документацию, переданную Заказчиком Проектировщику в целях выполнения Работ, по акту приема-передачи.

2.1.15. Представлять Заказчику сведения о ходе выполнения Работ в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего запроса.

2.1.16. Не допускать в ходе выполнения Работ повреждение (уничтожение) имущества Заказчика и третьих лиц, а в случае его повреждения (уничтожения) – возместить причиненные убытки в полном объеме.

2.1.17. В период выполнения обязательств по Договору:

– Состоять в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания;

– Иметь право выполнять инженерные изыскания по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

– Обеспечить соответствие уровня ответственности Проектировщика по компенсационному фонду возмещения вреда в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, цене инженерных изысканий по Договору;

– Обеспечить соответствие уровня ответственности Проектировщика по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, совокупному размеру обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров.

– Состоять в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;

– Иметь право осуществлять подготовку проектной документации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

– Обеспечить соответствие уровня ответственности Проектировщика по компенсационному фонду возмещения вреда в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, цене инженерных изысканий по Договору;

– Обеспечить соответствие уровня ответственности Проектировщика по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, совокупному размеру обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В случае, если уровень ответственности Проектировщика по компенсационному фонду возмещения вреда в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и(или) в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, ниже уровня ответственности, соответствующего цене инженерных изысканий по Договору, и(или) уровень ответственности Проектировщика по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и(или) в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, ниже совокупного размера обязательств по соответствующим договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, Проектировщик обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения данного нарушения Договора привести свой уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда соответствующей саморегулируемой организации в соответствие с ценой инженерных изысканий по Договору, а уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств соответствующей саморегулируемой организации – совокупному размеру обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.1.18. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора представить Заказчику уведомление о назначении специалиста по организации инженерных изысканий (главного инженера проекта), специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования (главного инженера проекта, главного архитектора проекта) сведения о котором(ых) включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Уведомление должно быть направлено Заказчику способом, предусмотренным п. 13.3 Договора.

Один работник Проектировщика может совмещать функции специалиста по организации инженерных изысканий (главного инженера проекта) и специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования (главного инженера проекта, главного архитектора проекта).

2.1.19. К уведомлению о назначении специалиста Проектировщик обязан приложить следующие документы:

– копию распорядительного документа Проектировщика, которым назначается специалист(ы) для выполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору;

– копию документа, подтверждающего наличие трудовых отношений между Проектировщиком и специалистом(ами): штатного расписания и (или) трудовой книжки, и (или) трудового договора (допускается предоставление выписок из указанных документов).

2.1.20. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня замены специалиста Проектировщик обязан представить Заказчику новое уведомление о назначении специалиста, при этом уведомление должно быть направлено Заказчику способом, предусмотренным п. 13.3 Договора, с приложением документов, указанных в настоящем пункте Договора.

2.1.21. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о выполнении Работ;

- иных не зависящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих качеству результатов Работы или могущих повлечь изменение сроков или объема выполнения Работ.

2.1.22. Выполнять Работы квалифицированным персоналом, обученным для выполнения Работ по Договору.

2.1.23. Без письменного согласия Заказчика не передавать права и обязанности по Договору третьим лицам.

2.1.24. Согласовывать с Заказчиком участие третьих лиц в выполнении Работ по Договору в случае их привлечения к таким работам. Общая стоимость Работ, выполняемых привлеченными субподрядчиками, должна составлять не более 50 % (Пятидесяти процентов) от цены Договора.

2.1.24.1. Для согласования Заказчиком привлечения субподрядчика Проектировщик обязан представить Заказчику письмо о согласовании привлечения субподрядчика по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору.

2.1.24.2. Заказчик обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Проектировщика письма о согласовании привлечения субподрядчика по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору, направить Проектировщику письменный ответ о согласовании привлечения к выполнению Работ субподрядчика при условии его соответствия требованиям закупочной документации на проведение закупочной процедуры, по результатам которой заключен Договор, или отказе от согласования привлечения к выполнению Работ субподрядчика с указанием причин отказа.

2.1.24.3. Проектировщик обязан привлекать к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков, указанных в заявке Проектировщика на участие в закупочной процедуре, по результатам проведения которой заключен Договор, и согласованных Заказчиком согласно подпункту 2.1.24.2 Договора.

2.1.24.4. В случае согласования Заказчиком привлечения к выполнению Договора субподрядчика Проектировщик обязан письменно уведомить Заказчика о заключении договора с соответствующим субподрядчиком не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения указанного договора.

В случае если  субподрядчик – субъект малого или среднего предпринимательства является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и сведения о нем отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Проектировщик обязан передать Заказчику не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком декларацию субподрядчика  о соответствии его критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, составленную по форме, приведенной в приложении к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.

2.1.24.5. По согласованию с Заказчиком Проектировщик вправе осуществить замену субподрядчика, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика.

Согласование с Заказчиком замены субподрядчика, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика осуществляется Проектировщиком в порядке, предусмотренном в подпунктах 2.1.24.1 и 2.1.24.2 Договора.

2.1.24.6. Проектировщик обязан незамедлительно в письменной форме уведомлять Заказчика об изменении информации о закупке у субподрядчика, предусмотренной формой письма о согласовании привлечения субподрядчика, приведенной в Приложении № 4 к Договору, а также о расторжении договора с субподрядчиком.

2.1.25. Передать Заказчику:

- скорректированную проектную документацию (включая сметные расчеты), результаты инженерных изысканий, согласованные в установленном порядке, получившие положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности  определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства, а также согласованную в установленном порядке скорректированную рабочую документацию (включая сметные расчеты) на материальных носителях в 5 (Пяти) экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде на USB-накопителе (формат текстовой информации – MS Word, графической – Auto CAD (*.dwg), сметные расчеты – MS Excel и Гранд смета (*.gsf));

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;

- положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

- положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства.

2.1.26. Исполнять иные обязанности, установленные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Сторонами Договора передать Проектировщику по акту приема-передачи необходимые для выполнения Работ исходные данные для корректировки: отчет об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненный ООО «Энергосвязь» в 2018 году, проектную документацию (включая сметные расчеты), рабочую документацию (включая сметные расчеты), разработанные ООО «Гражданпроект» в двух экземплярах в письменном виде на бумажном носителе, а также копию в электронном виде на USB-накопителе (формат *.pdf) и в формате: текстовая информация – MS Word, графическая – Auto CAD (*.dwg), сметные расчеты – MS Excel, Гранд смета (*.gsf).

2.2.2. Принять и оплатить результаты Работ, выполненных Проектировщиком с надлежащим качеством и в соответствии с условиями Договора.

2.2.3. Согласовать представленную Проектировщиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора документацию в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

    - В случае необходимости, выдать Проектировщику доверенность на совершение действий, необходимых для выполнения им своих обязательств по Договору.

2.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Проектировщик вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору, документов, в том числе локальных нормативных актов Заказчика, исходных данных, необходимых для выполнения Работ, а также предусмотренных Договором.

2.3.2. Требовать своевременной и полной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

2.3.3. С письменного согласия Заказчика привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков).

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Проектировщиком, в том числе получать от Проектировщика информацию о ходе выполнения Работ, знакомиться с промежуточными результатами Работ, требовать от Проектировщика представления пояснений о ходе выполнения Работ.

2.4.2. В течение действия Договора обращаться к Проектировщику с устными и письменными запросами с целью разъяснения (конкретизации) выводов, положений, содержащихся в результате или промежуточном результате Работ.

2.4.3. В любое время до сдачи ему результатов Работ отказаться от исполнения Договора полностью или в части при отсутствии нарушения Проектировщиком условий Договора, уплатив Проектировщику только часть стоимости Работ пропорционально Работам, выполненным до расторжения Договора. При этом обязанность Заказчика по возмещению Проектировщиком понесенных им убытков, связанных с отказом Заказчика от исполнения Договора, ограничивается реальным ущербом в размере не более 5 % (Пяти процентов) от цены Договора.

2.4.4. Назначить Проектировщику разумный срок для устранения недостатков в результатах выполненных Работ.

2.4.5. Привлекать третьих лиц для устранения недостатков в результатах Работ в случае, если Проектировщик в течение 7 (Семи) календарных дней с момента уведомления о таких недостатках не приступил к их устранению или отказался их устранять, а также в случае неустранения Проектировщиком недостатков в разумный срок, установленный Заказчиком. В этом случае расходы, связанные с исправлением недостатков в результатах Работ, производятся за счет Проектировщика. Проектировщик обязан возместить такие расходы Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика и документов, подтверждающих расходы.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора (общая стоимость Работ) в соответствии со Сводной сметой на проектные работы (Приложение № 2 к Договору) составляет ___________ (указать прописью) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20 %) __________ (указать прописью) рублей ____ копеек, в том числе:

- стоимость работ по I (Первому) этапу – подготовка заключения по материалам предоставленного Заказчиком отчета об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненного ООО «Энергосвязь» в 2018 году, о возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции Объекта составляет _______________ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере ___ (указать сумму прописью) рублей __ копеек (стоимость работ по I (Первому) этапу должна быть не более 6 % (Шести процентов)  от цены Договора);

- стоимость работ по II (Второму) этапу – проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезические изысканий; инженерно-геологических изысканий; инженерно-экологических изысканий) составляет _______________ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере ___ (указать сумму прописью) рублей __ копеек (стоимость работ по II (Второму) этапу должна быть не более 5 % (Пяти процентов) от цены Договора).

- стоимость работ по III (Третьему) этапу Работ - подготовка уточненного технического задания на выполнение работ по корректировке проектной документации (включая сметные расчеты); получение исходно-разрешительной документации для реконструкции Объекта: градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение реконструированного Объекта к инженерным сетям, на вынос, при необходимости, наземных и подземных коммуникаций с территории застройки земельного участка составляет _______________ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере ___ (указать сумму прописью) рублей __ копеек (стоимость работ по III (Третьему) этапу должна быть не более 5 % (Пяти процентов) от цены Договора).

- стоимость работ по IV (Четвертому) этапу Работ - внесение изменений в проектную документацию (включая сметные расчеты) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), уточненным техническим заданием на выполнение работ по корректировке проектной документации; согласование скорректированной проектной документации (включая сметные расчеты) с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости); организация проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий составляет _______________ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере ___ (указать сумму прописью) рублей __ копеек (стоимость работ по IV (Четвертому) этапу должна быть не более 40 % (Сорока процентов) от цены Договора);

- стоимость работ по V (Пятому) этапу Работ - организация проведения проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта и получение положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства составляет _______________ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере ___ (указать сумму прописью) рублей __ копеек (стоимость работ по V (Пятому) этапу должна быть не более 4 % (Четырех процентов) от цены Договора);

- стоимость работ по VI (Шестому) этапу Работ - внесение изменений в рабочую документацию (включая сметные расчеты) на основе согласованной Заказчиком проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства; согласование скорректированной рабочей документации (включая сметные расчеты) с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости) составляет _______________ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) в размере ___ (указать сумму прописью) рублей __ копеек (стоимость работ по VI (Шестому) этапу должна быть не менее 40 % (Сорока процентов) от цены Договора).

(Примечание: в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, вместо условия о включении в цену Договора НДС включается условие: НДС не облагается в связи с применением Проектировщиком упрощенной системы налогообложения (Информационное письмо ________________ (указать территориальный орган Федеральной налоговой службы) от ___.___.20___ № ________)).

(При этом стоимость выполнения Работ в 2020 году не должна превышать 5 000 000 (Пять миллионов) рублей  00 копеек с учетом НДС (20%); стоимость выполнения Работ в 2021 году  не должна превышать 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей  00 копеек с учетом НДС (20%); стоимость выполнения Работ в 2022 году  не должна превышать 14 981 785 (Четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей  76  копеек с учетом НДС (20%))

3.2. Цена Договора является твердой и включает в себя все издержки Проектировщика, связанные с исполнением им обязательств по Договору, и причитающееся ему вознаграждение, в том числе стоимость внесения изменений в проектную документацию (включая сметные расчеты), рабочую документацию (включая сметные расчеты), стоимость проведения инженерных изысканий, затраты, связанные с согласованием проектной документации (включая сметные расчеты), результатов инженерных изысканий и рабочей документации (включая сметные расчеты) с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости), платежи, осуществляемые при согласовании скорректированной проектной документации (включая сметные расчеты), скорректированной рабочей документации (включая сметные расчеты), результатов инженерных изысканий с органами государственной власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами, в том числе при проведении государственной экспертизы скорректированной проектной документации, результатов инженерных изысканий и при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства, в том числе плата за повторное проведение государственной экспертизы скорректированной проектной документации, результатов инженерных изысканий, повторное проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства, а также иные обязательные платежи, необходимые для выполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено осуществление соответствующих платежей Заказчиком самостоятельно.

3.3. Оплата выполненных Работ по этапу Работ в размере 100% (Сто процентов) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу Работ (по форме Приложения № 5 к Договору), выставления Проектировщиком в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).

(Если Проектировщик является субъектом малого или среднего предпринимательства, в пункт 3.3 Договора вносится условие об оплате Заказчиком выполненных Работ по этапу Работ в размере 100% (Сто процентов) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу Работ (по форме Приложения №5 к Договору), выставления Проектировщиком в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).

Оплата Работ по IV (Четвертому) этапу Работ производится Заказчиком при условии получения и предоставления Проектировщиком Заказчику положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Оплата Работ по V (Пятому) этапу Работ производится Заказчиком при условии получения и предоставления Проектировщиком Заказчику положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства.

3.4. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Проектировщика.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае обнаружения недостатков в результатах Работ срок оплаты (пункт 3.3 Договора) продлевается на срок устранения соответствующих недостатков.

3.7. В случае если стоимость Работ по Договору, установленная п. 3.1. Договора, после разработки Проектировщиком уточненного технического задания на выполнение работ по корректировке проектной документации увеличится, Стороны заключают дополнительное соглашение.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик производит приемку выполненных Работ поэтапно, после получения от Проектировщика результатов Работ согласно Графику выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

4.2. I (Первый) этап работ: в дату окончания выполнения Работ по I (Первому) этапу Проектировщик предоставляет Заказчику результат Работ по этапу:

- заключение по материалам предоставленного Заказчиком отчета об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненного ООО «Энергосвязь» в 2018 году, о возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции Объекта;

- 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ по I (Первому) этапу (по форме Приложения № 5 к Договору), счет на оплату и счет-фактуру (в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).

Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ по I (Первому) этапу в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Проектировщика документов, указанных в настоящем пункте Договора, либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ по I (Первому) этапу  с указанием причин отказа.

4.3. II (Второй) этап работ: в дату окончания выполнения Работ по II (Второму) этапу Проектировщик предоставляет Заказчику результат Работ по этапу:

- отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий в пределах границ земельного участка, а именно:

а) Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях;

б) Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях;

в) Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях;

- 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения №5 к Договору) по II (Второму) этапу, счет на оплату и счет-фактуру (в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).

Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ по II (Второму) этапу в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Проектировщика документов, указанных в настоящем пункте Договора, либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ по II (Второму) этапу с указанием причин отказа.

4.4. III (Третий) этап работ: в дату окончания выполнения Работ по III (Третьему) этапу Проектировщик предоставляет Заказчику результат Работ по этапу:

- уточненное техническое задание на выполнение работ по корректировке проектной документации;

- градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение реконструируемого Объекта к инженерным сетям, на вынос (при необходимости) наземных и подземных коммуникаций с территории застройки земельного участка;

- 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения №5 к Договору) по III (Третьему) этапу, счет на оплату и счет-фактуру (в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).

Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ по III (Третьему) этапу в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Проектировщика документов, указанных в настоящем пункте Договора, либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ по III (Третьему) этапу с указанием причин отказа.

4.5. IV (Четвертый) этап работ: в дату окончания выполнения Работ по IV (Четвертому) этапу Проектировщик предоставляет Заказчику результат Работ по этапу:

- скорректированную проектную документацию (включая сметные расчеты) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), уточненным техническим заданием на выполнение работ по корректировке проектной документации, согласованную с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости) и прошедшую государственную экспертизу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;

- положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

- 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения №5 к Договору) по IV (Четвертому) этапу, счет на оплату и счет-фактуру (в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).

Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ по IV (Четвертому) этапу в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Проектировщика документов, указанных в настоящем пункте Договора, либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ по IV (Четвертому) этапу с указанием причин отказа.

4.6. V (Пятый) этап работ: в дату окончания выполнения Работ по V (Пятому) этапу Проектировщик предоставляет Заказчику результат Работ по этапу:

- положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства;

- 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения №5 к Договору) по V (Пятому) этапу, счет на оплату и счет-фактуру (в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).

Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ по V (Пятому) этапу в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Проектировщика документов, указанных в настоящем пункте Договора, либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ по V (Пятому) этапу с указанием причин отказа.

4.7. VI (Шестой) этап работ: в дату окончания выполнения Работ по VI (Шестому) этапу Проектировщик предоставляет Заказчику результат Работ по этапу:

- скорректированную рабочую документацию (включая сметные расчеты), согласованную с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости);

- 2 (Два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения №5 к Договору) по VI (Шестому) этапу, счет на оплату и счет-фактуру (в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).

Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ по VI (Шестому) этапу в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Проектировщика документов, указанных в настоящем пункте Договора, либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ по VI (Шестому) этапу с указанием причин отказа.

4.8. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Работам по этапу (в том числе к составу передаваемой документации) Стороны оформляют акт, в котором отражается перечень недостатков (далее – акт о недостатках). В этом случае все недостатки устраняются силами и за счет средств Проектировщика в установленные Заказчиком сроки. При отказе или уклонении Проектировщика от составления акта о недостатках, указанный акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и приобретает юридическую силу для Проектировщика. Уклонением Проектировщика от составления акта о недостатках считается неподписание Проектировщиком данного акта в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатков в результатах Работ при отсутствии мотивированных возражений Проектировщика. После устранения всех недостатков сдача Проектировщика и приемка Заказчиком результатов Работ по этапу производится в соответствии с настоящим разделом Договора.

4.9. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу качества результатов выполненных Работ по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком Договора или причинной связи между действиями Проектировщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая экспертизу, в случае, если она назначена по соглашению Сторон – обе Стороны несут расходы в равных размерах.

4.10. До подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу (по форме Приложения № 5 к Договору) Проектировщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Работ по соответствующему этапу.

4.11. Досрочная сдача Проектировщиком результатов Работ допускается с письменного разрешения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями Договора.

5.2. Проектировщик несет ответственность за несоответствие результатов Работ Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), уточненному техническому заданию на выполнение работ по корректировке проектной документации иным предоставленным Заказчиком или полученным Проектировщиком по Договору исходным данным для проектирования, положениям технических регламентов, применимым нормам, правилам и стандартам, нормативным правовым актам государственных органов и органов местного самоуправления, правилам устройства электроустановок и правилам противопожарного режима. Проектировщик несет ответственность за недостатки инженерных изысканий, скорректированной проектной документации (включая сметные расчеты) и скорректированной рабочей документации (включая сметные расчеты), включая обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе эксплуатации объектов, созданных в результате практической реализации результатов инженерных изысканий, скорректированных проектной и рабочей документации.

5.3. В случае нарушения установленного Договором срока начала или окончания выполнения Работ по этапу, предусмотренного Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), срока устранения недостатков в результатах Работ, установленного Заказчиком, Проектировщик обязан уплатить Заказчику по требованию последнего за каждый факт нарушения Договора пени в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по этапу, в ходе выполнения которого допущено нарушение Договора, за каждый день просрочки до дня полного надлежащего исполнения обязательства Проектировщиком или дня прекращения Договора.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по Договору, если за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение конкретный вид санкции не установлен Договором, Проектировщик обязан уплатить Заказчику по требованию последнего за каждый факт нарушения Договора штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по этапу, в ходе выполнения которого допущено нарушение Договора.

В случае если указанное в настоящем пункте Договора неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Проектировщика носит длящийся характер, Проектировщик обязан уплатить Заказчику по требованию последнего за каждый факт нарушения Договора пени в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по этапу, в ходе выполнения которого допущено нарушение Договора, за каждый день просрочки до дня полного надлежащего исполнения обязательства Проектировщиком или дня прекращения Договора.

5.5. Проектировщик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные последним вследствие уплаты штрафных санкций государственных органов, если причиной их предъявления явилось неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязанности по предоставлению информации о закупке у субподрядчика, предусмотренной разделом 2.1.24 Договора. Проектировщик обязан уплатить Заказчику убытки в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае если Проектировщик не уплатил убытки в установленный настоящим пунктом Договора срок, Заказчик вправе обратиться в суд за взысканием убытков в установленном законодательством порядке.

5.6. Определение суммы неустойки возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Проектировщиком и уведомлении об этом Заказчика. После получения Заказчиком надлежаще оформленного уведомления о признании суммы неустойки Заказчик выставляет Проектировщику счет на оплату, который подлежит оплате Проектировщиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня выставления счета на оплату неустойки.

В случае непризнания Проектировщиком или признания, но неоплаты суммы неустойки, указанной в уведомлении Заказчика, окончательная (общая) сумма неустойки определяется на основании решения суда.

5.7. Уплата неустойки не освобождает Проектировщика от исполнения обязательств по Договору.

5.8. В случае предъявления Заказчику иска, связанного с нарушением прав третьих лиц, в том числе с нарушением их интеллектуальных прав, Проектировщик обязан возместить Заказчику понесенные в связи с этим убытки в полном объеме.

5.9. Проектировщик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Проектировщиком, в полном объеме сверх неустойки.

5.10. Проектировщик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика требования об их возмещении и расчета суммы убытков Заказчика.

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1. Сохранность конфиденциальной информации, обладателями которой являются Стороны, регулируется соглашением об охране конфиденциальности информации от «__» _______ 20__года. Указанное соглашение действует в течение действия Договора, а также после прекращения действия Договора в соответствии с условиями данного соглашения.

7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.	Проектировщику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную деятельность и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

Проектировщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой АО «СО ЕЭС» (далее – Политика), размещенной на официальном сайте Заказчика по адресу http://so-ups.ru/, удостоверяет, что он полностью принимает положения Политики и обязуется обеспечить соблюдение требований Политики.

7.2. В целях противодействия коррупции, исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений:

7.2.1. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Политики другой Стороной, Сторона, у которой возникли такие подозрения, направляет другой Стороне письменное уведомление с требованием представить разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты и материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Политики другой Стороной. Сторона, получившая уведомление, обязана незамедлительно представить другой Стороне письменные разъяснения.

7.2.2. Каждая из Сторон не выплачивает, не предлагает выплатить и не обещает выплату каких-либо денежных средств, а также не осуществляет передачу ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) другой Стороны с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

7.2.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не осуществляют по отношению друг к другу действия, квалифицируемые применимым законодательством как коррупционные, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае если Заказчику станет известно о факте совершения Проектировщиком административного правонарушения по ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и/или о факте судимости лица, выполняющего управленческие функции у Проектировщика (единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа и/или лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющего организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции у Проектировщика) за преступления по какой-либо из следующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации: 204 «Коммерческий подкуп», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 291.1 «Посредничество во взяточничестве», 201 «Злоупотребление полномочиями», 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 159 «Мошенничество», Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. С момента получения Проектировщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Договор считается расторгнутым. При этом факт совершения административного правонарушения или преступления указанными в настоящем пункте лицами должен быть подтвержден вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении или приговором суда соответственно.

7.4. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении настоящего раздела Договора.

8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Проектировщик обязан уведомлять Заказчика:

- об изменении состава участников (учредителей) Проектировщика, состава органов управления Проектировщика (единоличного, коллегиального, иных органов управления), а также состава акционеров, владеющих более чем 5 (Пятью) процентами акций Проектировщика;

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Проектировщика управляющей организации или управляющему и прекращении их полномочий.

8.2. В случае если участником (учредителем) Проектировщика, членом органа управления Проектировщика, акционером, владеющим более чем 5 (Пятью) процентами акций Проектировщика, и (или) лицом, которому переданы функции единоличного исполнительного органа Проектировщика, является юридическое лицо, Проектировщик обязан уведомлять Заказчика об изменениях, указанных в пункте 8.1 Договора, в отношении данного юридического лица. Обязанность Проектировщика, предусмотренная настоящим пунктом Договора, распространяется также в отношении всех физических лиц, указанных в пункте 8.1 Договора, выступающих в качестве конечных бенефициаров Проектировщика.

8.3. Проектировщик обязан направлять Заказчику уведомление об изменениях, указанных в пунктах 8.1, 8.2 Договора, по Форме, размещенной на сайте Заказчика в разделе «Закупки/Информация о заключенных договорах» по адресу http://so-ups.ru/index.php?id=procurement_conclud (файл «Форма справки.xls.»), в течение 7 (Семи) календарных дней со дня соответствующих изменений.

8.4. В случае ненаправления (отказа от направления) Проектировщиком Заказчику в установленный Договором срок уведомления об изменениях, указанных в пунктах 8.1, 8.2 Договора, а равно в случае выявления Заказчиком в результате указанных изменений факта участия работников руководящего состава Заказчика (Председатель Правления, заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер, директор по направлению, заместитель директора по направлению, руководитель самостоятельного структурного подразделения, руководитель филиала, заместитель руководителя филиала) и (или) их близких родственников (супруг (супруга), совершеннолетние и несовершеннолетние дети, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры) в деятельности Проектировщика в формах, указанных в пунктах 8.1, 8.2 Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив Проектировщику уведомление об отказе от исполнения Договора. По истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Проектировщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Договор считается расторгнутым.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОДНОСТОРННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.	В случае существенного нарушения Договора Проектировщиком Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Проектировщика возмещения убытков в полном объеме. В указанном случае Договор расторгается Заказчиком посредством направления уведомления Проектировщику об отказе от исполнения Договора с указанием того, какие существенные нарушения Договора допущены Проектировщиком. Со дня получения Проектировщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с более позднего дня, указанного в уведомлении как момент расторжения Договора, Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон – прекратившимися, за исключением обязательств, касающихся возмещения убытков в порядке, предусмотренном далее в настоящем пункте Договора. При наличии у Заказчика убытков, причиненных Проектировщиком Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик направляет Проектировщику требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Проектировщик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика. В случае, если Проектировщик не оплатил убытки в течение установленного настоящим пунктом Договора срока, Заказчик вправе обратиться в суд за взысканием убытков в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.2. Стороны установили, что существенным нарушением Договора является:

– нарушение Проектировщиком условий пункта 2.1.17 Договора;

- нарушение срока начала или окончания выполнения Работ по этапу, предусмотренного Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- не устранение выявленных Заказчиком недостатков в результатах Работ в сроки, установленные Заказчиком, а равно не устранение недостатков, для которых срок их устранения не установлен Заказчиком, – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Проектировщиком требования Заказчика об устранении недостатков;

- привлечение Проектировщиком к выполнению Работ третьих лиц в нарушение условий пункта 2.1.24 Договора;

- прекращение Проектировщиком членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и(или) в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в период выполнения Проектировщиком обязательств по Договору;

– отсутствие в штате Проектировщика специалиста по организации инженерных изысканий и(или) специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором(ых) включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и который(ые) назначен(ы) Проектировщиком главным инженером проекта, главным архитектором проекта для осуществления Проектировщиком своих обязательств по Договору, более 1 (Одного) месяца в период выполнения Проектировщиком обязательств по Договору;

–	если в ходе исполнения Договора установлено, что Проектировщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Проектировщика.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае объявления Проектировщика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства, наложения ареста на имущество Проектировщика.

Заказчик также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. При отказе Заказчика от исполнения Договора в соответствии с пунктом 2.4.3 Договора:

10.3.1. Заказчик:

10.3.1.1. направляет Проектировщику письменное уведомление об отказе от исполнения Договора полностью или в части. При этом в день получения Проектировщиком такого уведомления или с более позднего дня, указанного в уведомлении как момент расторжения Договора, Договор считается расторгнутым полностью или в части, а обязательства Сторон – прекратившимися, за исключением обязательств, касающихся взаиморасчетов, порядок которых предусмотрен далее в настоящем пункте Договора;

10.3.1.2. в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Проектировщика документов, указанных в пункте 10.3.2.2 Договора, Заказчик производит оценку представленных документов и, при отсутствии недостатков в результате выполненных работ и надлежащем оформлении Проектировщиком представленных документов, подписывает представленный Проектировщиком Акт о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 5 к Договору);

10.3.1.3. в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 5 к Договору) производит оплату.

(Если Проектировщик является субъектом малого или среднего предпринимательства, в пункт 10.3.1.3 Договора вносится условие об оплате Заказчиком выполненных Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 5 к Договору)).

10.3.2. Проектировщик:

10.3.2.1. в день получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора (полностью или в части) или в более поздний день, указанный Заказчиком в уведомлении как день расторжения Договора, прекращает выполнение Работ и в этот же день письменно уведомляет об этом Заказчика. Работы, выполненные Проектировщиком позже дня расторжения Договора, оплате не подлежат;

10.3.2.2. в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента расторжения Договора Проектировщик представляет Заказчику письменный отчет о выполненных Работах на момент расторжения Договора, проектную документацию (включая сметные расчеты) и рабочую документацию (включая сметные расчеты), подготовленную к моменту расторжения Договора, полученную и оформленную Проектировщиком на момент расторжения Договора документацию, предусмотренную для соответствующего этапа работ согласно Графику выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), калькуляцию стоимости выполненных на момент расторжения Договора Работ, Акт о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 5 к Договору), счет на оплату и счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (в случае, если  Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, в том числе пожар, наводнение, землетрясение, прочие стихийные бедствия и иные обстоятельства чрезвычайного характера, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обязана:

11.3. Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и в разумный срок предоставить необходимые подтверждения.

11.4. Предпринять необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором.

11.5. Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

11.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 1 (Одного) месяца либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 1 (Один) месяц, то любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, при этом Стороны производят взаиморасчеты.

12. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

12.1. В соответствии со статьей 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на созданные в соответствии с Договором скорректированные проектную документацию и рабочую документацию, принадлежит Заказчику.

12.2. Срок полезного использования созданных в соответствии с Договором проектной документации и рабочей документации равен сроку полезного использования объектов основных средств, создаваемых/реконструируемых/модернизируемых в результате их практической реализации.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. В случае изменения адреса и/или реквизитов Сторона, у которой произошли данные изменения, обязуется своевременно уведомить об этом другую Сторону. До получения уведомления об изменениях Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору с использованием старых адресов и/или реквизитов другой Стороны, считается исполнившей обязательства надлежащим образом. Уведомление об изменении адресов или реквизитов Стороны вступает в силу для другой Стороны с момента его получения.

Уведомления (сообщения) направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 15 Договора или уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом уведомление считается полученным:

- доставкой курьером Стороны-отправителя – в день приема уведомления Стороной-получателем у курьера с отметкой Стороны-получателя о получении;

- заказными почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении – в день вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого заказного письма или телеграммы адресатом, либо факта отсутствия адресата по указанному адресу;

- факсимильным сообщением с подтверждением получения и повторно направлены способами (1) или (2), указанными в настоящем пункте Договора.

13.4. Для оперативного взаимодействия в ходе выполнения Договора, в том числе для сообщения Заказчиком Проектировщику о выявленных в ходе выполнения Работ недостатков, и сообщения Проектировщиком Заказчику об их устранении, Стороны вправе использовать электронную почту в порядке, указанном в настоящем пункте Договора.

Электронные адреса Проектировщика, на которые Заказчик может присылать свои сообщения и с которых могут высылаться сообщения Заказчику:______________. Указанные в настоящем пункте Договора адреса электронной почты Проектировщика должны быть доступны круглосуточно, 7 (Семь) дней в неделю, включая выходные и нерабочие праздничные дни.

Электронные адреса Заказчика, с которых могут высылаться сообщения по Договору и на которые Проектировщик может присылать свои сообщения: ____________________.

13.5. В случае изменения электронных адресов Сторон, указанных в пункте 13.4 Договора, соответствующая Сторона обязана предоставить другой Стороне новую информацию в письменной форме до наступления таких изменений путем направления в порядке, предусмотренном пунктом 13.3 Договора, письменного уведомления, подписанного уполномоченным лицом соответствующей Стороны. При этом внесение изменений в Договор не требуется.

13.6. Лица, подписавшие от имени Сторон Договор, подтверждают свои полномочия на подписание Договора, включая все приложения к нему, а также свидетельствуют о соблюдении Сторонами всех корпоративных процедур, необходимых для заключения Договора.

13.7. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.8. Проектировщик подтверждает, что на момент заключения Договора Проектировщик является/не является (нужное подчеркнуть) субъектом малого/среднего (нужное подчеркнуть) предпринимательства.

Если Проектировщик является субъектом малого или среднего предпринимательства, он вправе заключать с третьими лицами (финансовыми агентами) договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга), в соответствии с которыми финансовый агент передает или обязуется передать Проектировщику денежные средства в счет денежного требования Проектировщика к Заказчику, вытекающего из выполнения Проектировщиком Работ по Договору, а Проектировщик уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

Проектировщик обязан уведомить Заказчика о заключении им договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента заключения указанного договора.

В случае, если Проектировщик является субъектом малого или среднего предпринимательства и сведения о Проектировщике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Проектировщик обязан не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня заключения Договора передать Заказчику декларацию о соответствии Проектировщика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, составленную по форме, приведенной в приложении к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.

13.9. Проектировщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Договора передать Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

(В случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, условие настоящего пункта в Договор не включается).

13.10. Проектировщик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты исполнения всех обязательств по Договору оформить и направить в адрес Заказчика 2 (Два) экземпляра акта сверки расчетов по Договору. В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения акта сверки расчетов Заказчик обязан подписать 2 (Два) экземпляра акта сверки расчетов, скрепить печатью и направить 1 (Один) экземпляр Проектировщику.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Сводная смета на проектные работы.

Приложение № 3. График выполнения работ.

Приложение № 4. Форма письма о согласовании привлечения субподрядчика.

Приложение № 5.  Форма Акта о приемке выполненных работ.

15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| 15.1. Заказчик: | 15.2. Проектировщик: |
| --- | --- |
| АО «СО ЕЭС» Место нахождения, адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3. ИНН / КПП: 7705454461 / 770501001 р/c _ к/с _ БИК _ _____________/______________/ М.П. | __________________/_____________/ М.П. |

Приложение № 1

к Договору от __. ___. 20___ № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(формируется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Конкурсной документации) и Конкурсной заявкой Победителя))

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: АО «СО ЕЭС» Должность ____________________/__________ | ПРОЕКТИРОВЩИК: Должность _______________/__________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору от ___.___.20__ № _____

Сводная смета на проектные работы

Наименование реконструкции и стадии проектирования:

Наименование проектной организации – генерального проектировщика:

Наименование организации Заказчика: АО «СО ЕЭС», Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга

| № п/п |  | Наименование работ |  | Стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20%* |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (сумма прописью) |  |  |  |  |

Главный инженер проекта/главный архитектор проекта _________________________________________                   [подпись (инициалы, фамилия)]

Составитель сметы  _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

* в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, вместо указания суммы НДС включается: НДС не облагается

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: АО «СО ЕЭС» Должность ____________________/__________ | ПРОЕКТИРОВЩИК: Должность _______________/______ |
| --- | --- |

Смета на проектные работы

| № п/п |  | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bх)×Кi или (объем строительно-монтажных работ × проц.) / 100 или кол-во × цена | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20%* |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Договору от ___.___ .20___ №____

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора.

Окончание выполнения Работ: «31» марта  2022 года.

| № этапа Работ | Наименование этапа работ | Дата начала выполнения этапа работ (чч.мм.гг) | Дата окончания выполнения этапа работ (чч.мм.гг) | Стоимость этапа Работ, руб. с НДС (20 %)* | Документы, подтверждающие исполнение обязательств по этапу Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Подготовка заключения по материалам предоставленного Заказчиком отчета об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненного ООО «Энергосвязь» в 2018 году, о возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции Объекта | Дата заключения Сторонами Договора | «___» ______20___ года | ___________ (стоимость работ по I (Первому) этапу должна быть не более 6 % (Шести процентов) от цены Договора) | - Заключение по материалам предоставленного Заказчиком отчета об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненного ООО «Энергосвязь» в 2018 году, о возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции Объекта - Акт о приемке выполненных работ по I (Первому) этапу (по форме Приложения № 5 к Договору). |
| II | Проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезических изысканий; инженерно-геологических изысканий; инженерно-экологических изысканий) | «___» ___ 20___ года | «___» _____ 20___ года | ___________ (стоимость работ по II (Второму) этапу должна быть не более 5 % (Пяти процентов) от цены Договора) | - Отчетная документация о выполнении инженерных изысканий в пределах границ земельного участка, а именно: а) Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях; б) Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях; в) Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях; - Акт о приемке выполненных работ по II (Второму) этапу (по форме Приложения № 5 к Договору). |
| III | Подготовка уточненного технического задания на выполнение работ по корректировке проектной документации; Получение исходно-разрешительной документации для реконструкции Объекта: градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение реконструируемого Объекта к инженерным сетям, на вынос, при необходимости, наземных и подземных коммуникаций с территории застройки земельного участка | «___» ______20___ года | «___» ______20___ года | ___________ (стоимость работ по III (Третьему) этапу должна быть не более 5 % (Пяти процентов) от цены Договора) | - Уточненное техническое задание на выполнение работ по корректировке проектной документации; - По получению исходно-разрешительной документации для реконструкции Объекта: градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение реконструируемого Объекта к инженерным сетям, на вынос (при необходимости) наземных и подземных коммуникаций с территории застройки земельного участка; - Акт о приемке выполненных работ по III (Третьему) этапу (по форме Приложения № 5 к Договору). |
| IV | Внесение изменений в проектную документацию (включая сметные расчеты) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), уточненным техническим заданием на выполнение работ по корректировке проектной документации (включая сметные расчеты); - согласование скорректированной проектной документации (включая сметные расчеты) с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости); - организация проведения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий. | «___» ______20___ года | «___» ______20___ года | _________ (стоимость работ по IV (Четвертому) этапу должна быть не более 40 % (Сорока процентов) от цены Договора) | - Скорректированная проектная документация (включая сметные расчеты) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), уточненным техническим заданием на выполнение работ по корректировке проектной документации (включая сметные расчеты), согласованная с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости) и прошедшая государственную экспертизу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; -положительное заключение государственной экспертизы проектной документации; -положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; -Акт о приемке выполненных работ по IV (Четвертому) этапу (по форме Приложения № 5 к Договору). |
| V | Организация проведения проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта и получение положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства | «___» ______20___ года | «___» ______20___ года | (стоимость работ по V (Пятому) этапу должна быть не более 4 % (Четырех процентов) от цены Договора) | -Положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства; - Акт о приемке выполненных работ по V (Пятому) этапу (по форме Приложения № 5 к Договору). |
| VI | Внесение изменений в рабочую документацию (включая сметные расчеты) на основе согласованной Заказчиком проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства; -согласование скорректированной рабочей документации (включая сметные расчеты) с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости) | «___» ______20___ года | «31» марта 2022 года |  | Скорректированная рабочая документация (включая сметные расчеты), согласованная с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными и заинтересованными лицами (при необходимости) - Акт о приемке выполненных работ по VI (Шестому) этапу (по форме Приложения № 5 к Договору). |
|  | ИТОГО по Договору, с НДС (20 %) |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС** (20%), руб. |  |  |  |  |

*(При этом стоимость выполнения Работ в 2020 году не должна превышать 5 000 000 (Пять миллионов) рублей  00 копеек с учетом НДС (20%); стоимость выполнения Работ в 2021 году  не должна превышать 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей  00 копеек с учетом НДС (20%); стоимость выполнения Работ в 2022 году  не должна превышать 14 981 785 (Четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей  76  копеек с учетом НДС (20%))

** в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, вместо указания суммы НДС включается: НДС не облагается

Сроки выполнения Работ включают сроки согласования скорректированной проектной документации (включая сметные расчеты) и рабочей документации (включая сметные расчеты). При этом срок согласования указанной документации с Заказчиком составляет в сумме не менее 100 (Ста) рабочих дней с момента получения указанной документации Заказчиком от Проектировщика, в том числе:

- Заключения по материалам предоставленного Заказчиком отчета об обследовании технического состояния строительных конструкций Объекта, выполненного ООО «Энергосвязь» в 2018 году, о возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции Объекта – 10 (Десять) рабочих дней с момента получения документации Заказчиком от Проектировщика;

  - Отчетной документации о выполнении инженерных изысканий в пределах границ земельного участка (технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях; технического отчета об инженерно-геологических изысканиях; технического отчета об инженерно-экологических изысканиях) – 10 (Десять) рабочих дней с момента получения документации Заказчиком от Проектировщика;

  - Уточненного технического задания на выполнение работ по корректировке проектной документации – 10 (Десять) рабочих дней с момента получения документации Заказчиком от Проектировщика;

  - Проектной документации – 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения проектной документации Заказчиком от Проектировщика;

  - Рабочей документации – 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения рабочей документации Заказчиком от Проектировщика;

- Сметные расчеты в составе проектной документации – 10 (Десять) рабочих дней с момента получения сметных расчетов Заказчиком от Проектировщика;

- Сметные расчеты в составе рабочей документации – 10 (Десять) рабочих дней с момента получения сметных расчетов Заказчиком от Проектировщика.

Сроки согласования Заказчиком разработанной по Договору документации не включают в себя срок устранения замечаний Заказчика и повторного рассмотрения Заказчиком соответствующей документации.

| Подписи Сторон: ЗАКАЗЧИК: АО «СО ЕЭС» Должность ____________________/__________ | ПРОЕКТИРОВЩИК: Должность _____________/______ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору от ___.___.20__ №____

ФОРМА

|  | В Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ ЮГА ИНН __________, ОГРН ________________, _________________________ (указать должностное лицо АО «СО ЕЭС», подписавшее договор) |
| --- | --- |

Письмо

о согласовании привлечения субподрядчика

Настоящим _________________ (указать полное и сокращенное наименование (для юридического лица), его ИНН, ОГРН и адрес либо фамилию, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), его ИНН, ОГРНИП и адрес) просит согласовать привлечение к выполнению Договора от ___.____.20___ № ________, заключенного между АО «СО ЕЭС» и ___________, следующего субподрядчика:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика;

б) является или не является (указать) субъектом малого или среднего (если является, необходимо указать статус) предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) предмет договора, заключаемого с субподрядчиком, с указанием состава и объема выполняемых им Работ;

г) место и сроки (периоды) выполнения Работ субподрядчиком, а также иные условия по усмотрению Проектировщика;

д) цена договора, заключаемого с субподрядчиком и ее относительная величина (в процентном отношении) в цене договора, заключенного между Заказчиком и Проектировщиком;

Приложения:

– письменное согласие привлекаемого субподрядчика на выполнение определенного объема Работ;

– справка о перечне и годовых объемах выполнения субподрядчиком аналогичных договоров;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (ЕГРИП для индивидуального предпринимателя), содержащая последние изменения в реестре, при этом дата выдачи не должна превышать 180 (Сто восемьдесят) дней до дня передачи ее Заказчику.

В случае, если Проектировщиком сведения о привлекаемом субподрядчике  с приложением требуемых в соответствии с Конкурсной документацией документов о субподрядчике представлялись в составе Конкурсной заявки на участие в конкурсе и на момент согласования с Заказчиком субподрядчика данные сведения не изменились, а представленные документы не потеряли актуальность, то в Письме о согласовании привлечения субподрядчика указываются только сведения, предусмотренные в подпункте а) формы письма о согласовании привлечения субподрядчика, а документы, составляющие приложения к письму, не прикладываются. __________________________________________________________________

В случае замены субподрядчика, который был ранее согласован с 
АО «СО ЕЭС», на другого субподрядчика, необходимо дополнительно указать:

Субподрядчик, указанный в настоящем письме, предлагается для замены ранее согласованного АО «СО ЕЭС» письмом от ____.___.20___ № ____________ субподрядчика _________________________________________

(полное наименование ранее согласованного субподрядчика).

Договор с _____________ (полное наименование ранее согласованного субподрядчика) заключался или не заключался (указать).

В случае, если договор с ранее согласованным субподрядчиком   заключался указать:

Договор с _____________ (полное наименование ранее согласованного субподрядчика) расторгнут, на момент расторжения договора выполнены работы на сумму в размере ___________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) - ________ (________________) рублей ____ копеек.

_______________ (указать должность)

_____________________ /______________________/

(ФИО и подпись)

КОНЕЦ ФОРМЫ

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: АО «СО ЕЭС» | ПРОЕКТИРОВЩИК: |
| --- | --- |
| Должность ______________ / ____________ / | Должность ______________/ ________/ |

Приложение № 5

к Договору  от ___.___.20___ №____

ФОРМА

А К Т № _____ о приемке выполненных работ по ___ (_______) этапу по договору № ________ от «___» ____________ 20__ года г. Пятигорск «___» ____________ 20__ года Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ (указать должность и Ф.И.О. уполномоченного на подписание договора лица), действующего на основании доверенности от «__» ________ 20__ года №_______, с одной стороны, и __________________ (_____________________) (указать полное наименование контрагента с расшифровкой организационно-правовой формы и его сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ___________________ (указать должность и Ф.И.О. уполномоченного на подписание договора лица), действующего на основании_____________(Устава либо доверенности (с реквизитами) либо свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (с реквизитами)), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт о нижеследующем: 1. Проектировщик надлежащим образом, в полном объеме и в срок с _________ по _________ 20__года выполнил работы по ___ (_______) этапу (далее – Работы) в соответствии с условиями договора № ________ от «___» ________ 20___ (далее – Договор), а именно: Краткое описание выполненной Работы по ___ (_______) этапу __________________________. 2. Стоимость выполненных работ по ___ (_______) этапу составляет: ___________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20 %)* – ________ (___________________) рублей __ копеек. 3. Качество выполненных Работ по ___ (_______) этапу соответствует нормам действующего законодательства Российской Федерации и Договору. 4. Заказчик принял _________________ документацию, _____________________ (указать иные документы, передаваемые по окончании выполнения Работ по соответствующему этапу). 5. Проектировщик передал, а Заказчик принял: . __________________________________________ (указать иные документы, передаваемые по окончании выполнения Работ по соответствующему этапу). Стороны взаимных претензий не имеют. 6. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Подписи Сторон: ЗАКАЗЧИК: АО «СО ЕЭС» Должность ______________ /ФИО/; ПРОЕКТИРОВЩИК: Должность __________________ /ФИО/.

* в случае, если Проектировщик применяет упрощенную систему налогообложения, вместо условия о включении в стоимость работ НДС включается условие: НДС не облагается в связи с применением Проектировщиком упрощенной системы налогообложения (Информационное письмо ________________ (указать территориальный орган Федеральной налоговой службы) от ___.___.20___ № ________))

КОНЕЦ ФОРМЫ

| ЗАКАЗЧИК: АО «СО ЕЭС» | ПРОЕКТИРОВЩИК: |
| --- | --- |
| Должность | Должность |
| _____________/________ | _______________/______ |

Соглашение

об охране конфиденциальности информации

г. _____	 «___» ________ 20 __ года.

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») в лице _______________, действующего на основании ________ (Устава или доверенности от «__» _____20____ г.), и _____________________ (полное наименование юридического лица) в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании _________ (Устава или доверенности от «__» _____20_ г.) (далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»), заключили настоящее соглашение об охране каждой из Сторон конфиденциальности информации другой Стороны (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Термины и определения

Передающая сторона – Сторона настоящего Соглашения, предоставляющая другой Стороне доступ к Конфиденциальной информации, обладателем которой она является, в том числе путем передачи Конфиденциальной информации на материальном носителе, и (или) предъявляющая требование к другой Стороне о соблюдении конфиденциальности информации, содержащейся в материалах, разрабатываемых другой Стороной в ходе исполнения договора, заключенного Сторонами.

Принимающая сторона – Сторона настоящего Соглашения, получающая от другой Стороны доступ к Конфиденциальной информации, обладателем которой является другая Сторона, в том числе путем приема материальных носителей с Конфиденциальной информацией, и (или) разрабатывающая материалы в ходе исполнения договора, заключенного Сторонами, содержащие информацию, в отношении которой другая Сторона предъявляет требование о соблюдении ее конфиденциальности.

Конфиденциальная информация – информация Передающей стороны, признаваемая конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Передающей стороны, с которыми ознакомлена Принимающая сторона, иная информация, в отношении которой Передающей стороной заявлено требование о соблюдении ее конфиденциальности, в том числе информация, указанная в качестве конфиденциальной в договорах между Сторонами, включая информацию, составляющую коммерческую тайну; информацию для служебного пользования; информацию, относящуюся к персональным данным; инсайдерскую информацию.

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения Принимающей стороной, получившей доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны, требование не раскрывать и не передавать Конфиденциальную информацию Передающей стороны третьим лицам без согласия Передающей стороны.

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Информация, составляющая коммерческую тайну, – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Передающей стороной и (или) третьим лицом, перед которым Передающая сторона обязалась соблюдать конфиденциальность информации, введен режим коммерческой тайны.

Информация для служебного пользования – сведения, содержащиеся в документах и на других материальных носителях с грифом «Для служебного пользования», получаемых Передающей стороной от органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственного указанным органам предприятия, учреждения, организации, и включаемые в документы, подготавливаемые работниками Передающей стороны.

Обладатель Конфиденциальной информации – лицо, которое владеет Конфиденциальной информацией на законном основании, ограничило доступ к Конфиденциальной информации и установило в отношении нее режим конфиденциальности.

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).

Доступ к Конфиденциальной информации – ознакомление Принимающей стороны с Конфиденциальной информацией Передающей стороны и (или) третьих лиц с согласия Передающей стороны, а также согласия иных лиц (если получение их согласия предусмотрено настоящим Соглашением) или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации, в том числе путем передачи Конфиденциальной информации Принимающей стороне.

Передача Конфиденциальной информации – передача Конфиденциальной информации, зафиксированной на материальном носителе, Передающей стороной Принимающей стороне или Принимающей стороной третьим лицам с согласия Передающей стороны, а также с согласия иных лиц (если получение их согласия предусмотрено настоящим Соглашением) или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности информации.

Представление Конфиденциальной информации – передача Конфиденциальной информации, зафиксированной на материальном носителе, органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, подведомственным указанным органам предприятиям, учреждениям, организациям в целях выполнения их функций.

Разглашение Конфиденциальной информации – действие или бездействие, в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Передающей стороны, а также согласия иных лиц (если получение их согласия предусмотрено настоящим Соглашением).

- Предмет Соглашения

Принимающая сторона обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении Конфиденциальной информации Передающей стороны, в том числе не допускать ее разглашения и не использовать во вред Передающей стороне, и обеспечивать специальные меры охраны и использования Конфиденциальной информации Передающей стороны, при этом уровень охраны Конфиденциальной информации Передающей стороны не должен быть ниже, чем для охраны собственной конфиденциальной информации Принимающей стороны.

- Обеспечение конфиденциальности

3.1.	Принимающая сторона вправе предоставлять доступ своим работникам к Конфиденциальной информации Передающей стороны только при условии наличия в трудовых договорах с соответствующими работниками обязательства работников о неразглашении Конфиденциальной информации Передающей стороны. Передающая сторона вправе запросить у Принимающей стороны список работников Принимающей стороны, которым будет предоставляться или был предоставлен доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны.

3.2.	Положения настоящего Соглашения распространяются на Конфиденциальную информацию Передающей стороны независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.

3.3.	Информация, передаваемая в письменной, печатной или иной материальной форме на любых материальных носителях (бумажных, электронных и т.д.), будет считаться Конфиденциальной информацией только в том случае, если такая информация имеет гриф ограничения доступа «Коммерческая тайна», «Для служебного пользования» либо пометку «Персональные данные», «Конфиденциально» (в зависимости от вида информации).

3.4.	Информация, передаваемая в устной форме, будет считаться Конфиденциальной информацией только в том случае, если в момент передачи будет обозначена как конфиденциальная информация либо обозначена в зависимости от вида информации как коммерческая тайна, информация для служебного пользования, персональные данные, а позднее зафиксирована на материальном носителе с грифом ограничения доступа «Коммерческая тайна», «Для служебного пользования» либо с пометкой «Персональные данные», «Конфиденциально» (в зависимости от вида информации).

3.5.	Информация, доступ к которой предоставляется Принимающей стороне без передачи материального носителя, информация, содержащаяся в информационных ресурсах, доступ к которым предоставляется Принимающей стороне без передачи материального носителя, а также информация, разрабатываемая в ходе выполнения договора, заключенного Сторонами, будет считаться Конфиденциальной информацией Передающей стороны, если требования об охране ее конфиденциальности содержатся в нормах законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актах Передающей стороны, с которыми ознакомлена Принимающая сторона, или условиях заключенного Сторонами договора либо в отношении которой Передающей стороной заявлено требование о сохранении ее конфиденциальности.

3.6.	По каналам связи доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны производится при условии наличия у Принимающей стороны защищенных каналов передачи информации.

3.7.	Информация для служебного пользования, полученная Передающей стороной от органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных указанным органам предприятия, учреждения, организации, передается Принимающей стороне только по письменному решению соответствующего органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных указанным органам предприятия, учреждения, организации, которые приняли решение об отнесении документа или материального носителя к категории информации для служебного пользования. Передача Конфиденциальной информации для служебного пользования Принимающей стороной третьим лицам возможна при условии получения письменного согласия Передающей стороны и органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных указанным органам предприятия, учреждения, организации, которые приняли решение об отнесении документа или материального носителя к категории информации для служебного пользования.

3.8.	Перечень сведений, составляющих Конфиденциальную информацию АО «СО ЕЭС», порядок обращения с Конфиденциальной информацией и контроля за соблюдением такого порядка в отношении Конфиденциальной информации АО «СО ЕЭС» устанавливаются следующими локальными нормативными актами АО «СО ЕЭС», с которыми __________ (указать наименование контрагента) ознакомилось до подписания настоящего Соглашения:

| № п/п | Наименование локального нормативного акта | Утверждающий документ | Дата ввода в действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламент работы с информацией, составляющей коммерческую тайну, и информацией для служебного пользования в ОАО «СО ЕЭС» | Приказ ОАО «СО ЕЭС» от 09.10.2015 № 330 | 30.10.2015 |
| 2 | Перечень информации конфиденциального характера ОАО «СО ЕЭС» | Протокол заседания Комиссии по организации защиты конфиденциальной информации ОАО «СО ЕЭС» от 18.05.2015 № 2/15-2 | 18.05.2015 |

Примечание. Условие пункта 3.9 включается в соглашение в случае ознакомления АО «СО ЕЭС» по требованию контрагента с локальными нормативными актами контрагента, устанавливающими перечень сведений, содержащих Конфиденциальную информацию, и (или) порядок обращения с Конфиденциальной информацией контрагента и контроля за соблюдением такого порядка.

3.9.	Перечень сведений, составляющих Конфиденциальную информацию __________ (указать наименование контрагента), порядок обращения с Конфиденциальной информацией и контроля за соблюдением такого порядка в отношении Конфиденциальной информации __________ (указать наименование контрагента) устанавливаются следующими локальными нормативными актами __________ (указать наименование контрагента), с которыми 
АО «СО ЕЭС» ознакомилось до подписания настоящего Соглашения:

| № п/п | Наименование локального нормативного акта | Утверждающий документ | Дата ввода в действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

4.	Права Передающей стороны

4.1.	Передающая сторона вправе:

4.1.1.	Относить информацию к Конфиденциальной информации Передающей стороны, определять перечень и состав Конфиденциальной информации.

4.1.2.	Использовать Конфиденциальную информацию Передающей стороны для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

4.1.3.	Разрешать или запрещать доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны своим работникам и (или) третьим лицам, определять порядок и условия доступа к ней.

4.1.4.	Без согласования с Принимающей стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим конфиденциальности информации.

4.1.5.	Требовать от Принимающей стороны и ее работников, получивших доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

4.1.6.	Требовать от работников Принимающей стороны, получивших доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны в результате действий, совершенных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

4.1.7.	Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Конфиденциальной информации Передающей стороны, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением ее прав.

5.	Права Принимающей стороны

5.1.	Принимающая сторона вправе:

5.1.1.	В соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определять способы защиты Конфиденциальной информации Передающей стороны. Однако при этом должны быть обеспечены:

- исключение доступа к Конфиденциальной информации Передающей стороны любых лиц без согласия Принимающей стороны;

- возможность использования Конфиденциальной информации Передающей стороны работниками Принимающей стороны без нарушения режима конфиденциальности информации;

- возможность доступа к Конфиденциальной информации Передающей стороны третьих лиц только при условии получения согласия Передающей стороны, а также иных лиц (если получение их согласия предусмотрено настоящим Соглашением) и письменного обязательства о соблюдении третьими лицами, которым предоставляется доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны, условий конфиденциальности, аналогичных условиям, установленным настоящим Соглашением.

5.1.2.	Представлять органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, подведомственным указанным органам предприятиям, учреждениям, организациям по их мотивированному требованию Конфиденциальную информацию Передающей стороны без согласия Передающей стороны только в случаях, когда представление информации обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.	Обязанности Принимающей стороны

6.1.	Принимающая сторона обязана:

6.1.1.	Ограничивать доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны путем установления порядка обращения с Конфиденциальной информацией и контроля за соблюдением такого порядка.

6.1.2.	Не использовать Конфиденциальную информацию Передающей стороны в целях, не связанных с исполнением обязательств по договору, заключенному Сторонами, или в иных целях, для которых к Конфиденциальной информации Передающей стороной предоставлен доступ Принимающей стороне.

6.1.3.	Вести учет лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны, и по запросу Передающей стороны незамедлительно представлять ей сведения о таких лицах.

6.1.4.	Урегулировать отношения со своими работниками, которые получают доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны. 
В этих целях Принимающая сторона обязана:

- ознакомить под роспись работника, доступ которого к Конфиденциальной информации Передающей стороны необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации конфиденциального характера, утверждаемого Передающей стороной, а также с установленным Принимающей стороной режимом конфиденциальности и мерами ответственности за его нарушение;

- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Принимающей стороной режима конфиденциальности информации.

6.1.5.	Исключать доступ лиц, право доступа которых к Конфиденциальной информации не установлено, к Конфиденциальной информации Передающей стороны без согласия Передающей стороны.

При необходимости предоставить доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны третьим лицам Принимающая сторона обязана уведомить об этом Передающую сторону в письменной форме и получить письменное согласие на предоставление доступа к Конфиденциальной информации Передающей стороны третьему лицу по каждому отдельному случаю.

6.1.6.	В случае представления Конфиденциальной информации Передающей стороны органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, подведомственным указанным органам предприятиям, учреждениям, организациям, когда такое представление Конфиденциальной информации обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно письменно уведомить об этом Передающую сторону, если иное не установлено нормами законодательства Российской Федерации.

6.1.7.	Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Принимающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозе разглашения, незаконном получении или незаконном использовании третьими лицами Конфиденциальной информации Передающей стороны, принимать необходимые меры по восстановлению конфиденциальности информации, не допускать дальнейшего несанкционированного использования или разглашения Конфиденциальной информации Передающей стороны.

7.	Ответственность Принимающей стороны

Принимающая сторона в случае причинения Передающей стороне убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения, в том числе причиненных действиями (бездействием) третьих лиц, которым Принимающей стороной предоставлен доступ к Конфиденциальной информации Передающей стороны, обязана возместить причиненные убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.	Срок действия Соглашения

8.1.	Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон при отсутствии заключенных Сторонами договоров, по которым передача Конфиденциальной информации регулируется настоящим Соглашением.

8.2.	Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Принимающую сторону от исполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению в период его действия, в отношении Конфиденциальной информации Передающей стороны, переданной Принимающей стороне до прекращения действия настоящего Соглашения, а также не освобождает от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

8.3.	Обязательства Принимающей стороны в отношении Конфиденциальной информации Передающей стороны остаются в силе в течение срока действия режима конфиденциальности Конфиденциальной информации Передающей стороны, в том числе после прекращения действия настоящего Соглашения. Срок действия режима конфиденциальности Конфиденциальной информации Передающей стороны устанавливается законодательством Российской Федерации и (или) локальными нормативными актами Передающей стороны, а если такой срок не установлен – в течение действия заключенного Сторонами договора, в ходе выполнения которого осуществлялся доступ Принимающей стороны к Конфиденциальной информации Передающей стороны, и пяти лет после его прекращения.

Соглашением между Сторонами может быть установлен иной срок действия режима конфиденциальности Конфиденциальной информации Передающей стороны.

9.	Прочие условия

9.1.	Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

9.2.	Требования настоящего Соглашения обязательны для исполнения Сторонами, их законными представителями и правопреемниками.

9.3.	Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в суде.

9.4.	Изменения и дополнения к настоящему Соглашению согласовываются Сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений.

10.	Реквизиты и подписи Сторон

| АО «СО ЕЭС», Юридический адрес: 109 074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 3 ИНН 7705454461 ОГРН 1027700201352 | Наименование с указанием организационно-правовой формы Адрес, ИНН, ОГРН |
| --- | --- |
| Подписи Сторон: |  |
| Должность | Должность |
| _____________________ Инициалы, фамилия | _____________________ Инициалы, фамилия |
| М.П. | М.П. |

# Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

## Требования к Участникам конкурса

    - Соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе:

в области инженерных изысканий:

– членство Участника конкурса в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;

– наличие у Участника конкурса права выполнять инженерные изыскания по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

– соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду возмещения вреда в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, цене инженерных изысканий по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке;

– соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, цене инженерных изысканий по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке.

в области архитектурно-строительного проектирования:

– членство Участника конкурса в саморегулируемой организации, осуществляющей подготовку проектной документации;

– наличие у Участника конкурса права выполнять проектные работы по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

– соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду возмещения вреда в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющей подготовку проектной документации, цене проектных работ по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке;

– соответствие уровня ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющей подготовку проектной документации, цене проектных работ по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке.

    - Непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

    - Неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки.

    - В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов или злоупотреблений работников Заказчика, связанных с занимаемой должностью, Участники обязаны представить сведения об участниках, единоличном исполнительном органе, членах коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления Участника (совет директоров, наблюдательный совет), а также владельцах более 5 % (Пяти процентов) акций Участника, а в случае если функции исполнительного органа переданы юридическому лицу или юридическое лицо является владельцем доли любого размера в уставном капитале Участника или владельцем более 5 % (Пяти процентов) акций Участника, должны быть представлены аналогичные сведения по указанному юридическому лицу и так далее вплоть до конечного руководителя, собственника (участника, акционера) или выгодоприобретателя (бенефициара). Указанные сведения представляются отдельным документом по форме, размещенной на сайте Организатора в разделе «Закупки / Информация о заключенных договорах» по адресу http://www.so-ups.ru/index.php?id=procurement_conclud (файл «Форма справки.xls.»), с указанием ИНН, ОГРН, наименования (ФИО), адреса регистрации, серии и номера документа, удостоверяющего личность, отношения к Участнику, в том числе через иных лиц, а также наименования и реквизитов документа, подтверждающего такое отношение. Для нерезидентов указывается аналогичная или сопоставимая информация. Непредставление Участником указанных сведений является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

    - Отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (проектировщика, исполнителя) не принято.

    - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (проектировщиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица.

    - Отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса  судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

## Подтверждение соответствия Участников конкурса установленным требованиям

    - Участник конкурса представляет в составе Конкурсной заявки следующие документы для подтверждения его соответствия требованиям, установленным к Участникам конкурса:

| №№ | Вид документа | Кол-во копий (обычных) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные и правоустанавливающие документы: |  |  |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) | 1 | Выписка должна содержать последние изменения в реестре, при этом дата выдачи не должна превышать 180 (Сто восемьдесят) дней до истечения срока окончания приема Конкурсных заявок |
|  | Решение об учреждении юридического лица | 1 |  |
|  | Устав (учредительный договор для товариществ) | 1 | Предоставляется копия с оригинала, выданного регистрирующим органом, в действующей редакции либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной подписью налогового органа. |
|  | Документы о действующих изменениях к Уставу (учредительному договору для товариществ): |  |  |
| а) | Решение о внесении изменений, текст изменений | 1 | Предоставляется копия с оригинала, выданного регистрирующим органом, в действующей редакции, с отметкой регистрирующего органа, либо документ в электронном виде, подписанный усиленной квалифицированной подписью налогового органа. |
|  | Решение о назначении (избрании) директора (руководителя) – лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (согласно Выписке из ЕГРЮЛ) | 1 |  |
|  | Решение об одобрении совершения крупной сделки (протокол общего собрания участников или иного органа управления, имеющего право принимать решения о совершении крупной сделки) | 1 | Если цена планируемого договора превышает установленную законом или учредительными документами для данного юридического лица |
|  | Решение об одобрении совершения сделки с заинтересованностью (если договор, заключаемый по результатам конкурса, является для данного Участника сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 1 | Если договор не является сделкой с заинтересованностью, соответствующая оговорка делается в оферте |
| Финансово-экономические документы (на последнюю отчетную дату с отметкой или электронным подтверждением территориального органа ФНС России) |  |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс (форма 1) | 1 |  |
|  | Отчет о финансовых результатах (форма 2) | 1 |  |
|  | Отчет об изменениях капитала (форма 3) | 1 | При наличии |
|  | Отчет о движении денежных средств (форма 4) | 1 | При наличии |
|  | Приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительные записки | 1 | При наличии |
|  | Аудиторское заключение | 1 | Только для юридических лиц, подлежащих обязательному аудиту |
|  | При упрощенной системе налогообложения: |  |  |
| а) | Налоговая декларация | 1 |  |
| б) | Книга доходов и расходов | 1 | Предоставляется за текущий отчетный период |
| в) | Свидетельство (уведомление) о переводе на упрощенную систему налогообложения | 1 |  |
| г) | Упрощенный бухгалтерский баланс по итогам последнего отчетного периода | 1 |  |
| Другие документы: |  |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку | 1 | Представляется в случае подписания документов по доверенности |
|  | Анкета участника конкурса | 1 | По форме 3 |
|  | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (с приложением копий договоров, актов о приемке выполненных работ) (при наличии) | 1 | По форме 4 |
|  | Сведения, предусмотренные п. 5.1.4 Конкурсной документации | 1 | По форме, размещенной на сайте Организатора в разделе «Закупки/Информация о заключенных договорах» по адресу http://www.so-ups.ru/index.php?id=procurement_conclud (файл «Форма справки.xls.»), в режиме ограниченного доступа только для Организатора конкурса |
|  | Документы, подтверждающие представленные сведения, предусмотренные п. 5.1.4. Конкурсной документации | 1 | В соответствии с перечнем документов, размещенном на сайте Организатора в разделе «Закупки/Информация о заключенных договорах» по адресу: http://so-ups.ru/index.php?id=procurement_conclud (файл «Перечень документов, подтверждающих информацию о цепочке собственников (бенефициаров) контрагента, и предъявляемые к ним требования.pdf») |
|  | Справка ФНС России о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная Участнику | 1 | Справка ФНС России представляется Участником только в случае наличия у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня (за исключением: а) сумм задолженности, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; б) сумм задолженности, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) сумм задолженности, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности Участника по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; г) сумм задолженности, оспариваемых Участником в судебном порядке, и по которым на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Справка ФНС России о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная Участнику должна быть оформлена по правилам, установленным приказом ФНС России |
|  | Справка о выполнении Работ своими силами и/или с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета и общего объема Работ по Договору, выполняемых субподрядчиками, в процентном отношении к цене Договора (общий объем работ, выполняемых субподрядчиками не более 50 % (Пятидесяти процентов) от цены Договора). В случае привлечения субподрядчиков к справке прилагаются: – письменное согласие привлекаемого субподрядчика на выполнение указанного в справке объема Работ; – справка о перечне и годовых объемах выполнения привлекаемым к выполнению Работ субподрядчиком аналогичных договоров; – информация о предмете и относительной величине договора (в процентном отношении к цене Договора), планируемого к заключению с привлекаемым субподрядчиком; - информация о принадлежности привлекаемого субподрядчика к субъектам малого или среднего предпринимательства; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (ЕГРИП для индивидуального предпринимателя), содержащая последние изменения в реестре, при этом дата выдачи не должна превышать 180 (Сто восемьдесят) дней до дня передачи ее Заказчику. | 1 | В справке должны быть перечислены все субподрядчики, привлекаемые к выполнению Работ, с указанием характера и объемов работ каждого привлекаемого субподрядчика в процентном отношении к цене Договора. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) привлекаемого к выполнению Работ третьего лица должна содержать последние изменения в реестре, при этом дата выдачи не должна превышать 180 (Сто восемьдесят) дней до истечения срока окончания приема Конкурсных заявок. |
|  | Выписка из Реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, в отношении Участника* Выписка из Реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в отношении Участника* | 1 | Дата выдачи выписки не должна превышать 1 (Одного) месяца до истечения срока окончания приема Конкурсных заявок |
|  | Платежное поручение с отметкой банка об оплате обеспечения Конкурсной заявки (квитанция в случае наличной формы оплаты, выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») или банковская гарантия с приложением удостоверенных гарантом копий документов, подтверждающих полномочия лиц, ее подписавших | 1 | Банковская гарантия должна соответствовать форме 5. Направляется в отдельном конверте в Центральную закупочную комиссию АО «СО ЕЭС» по адресу: 108811, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Центральная, д. 3А, стр. 1. Конверт должен быть доставлен не позднее времени окончания подачи Участниками Конкурсных заявок. |
|  | Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов (отзывы, благодарственные и рекомендательные письма, сертификаты ИСО и т.д.) | 1 |  |

* Непредставление выписки из Реестра членов саморегулируемой организации не должно служить основанием для отказа Участнику в допуске к участию в конкурсе, поскольку Заказчик может получить информацию в отношении Участника, содержащуюся в Реестре членов саморегулируемой организации, на сайте саморегулируемой организации, в которой состоит Участник, и/или на сайте соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций.

    - Все документы, указанные в п. 5.2.1, прилагаются Участником конкурса к Письму о подаче оферты.

# Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок

## Общий порядок проведения конкурса

    - С учетом положений Конкурсной документации конкурс проводится в следующем порядке и в следующие сроки:

| № п/п | Наименование процедуры | Сроки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало |  |  | Окончание |
| 1. | Публикация на Электронной площадке Извещения о проведении конкурса | 23.12.2019 |  |  |  |
| 2. | Направление Участниками конкурса запросов о даче разъяснений положений Конкурсной документации | 23.12.2019 |  |  | 16.01.2020 17:30 |
| 3. | Подготовка и подача Участниками конкурса Конкурсных заявок (загрузка файлов Конкурсной заявки на Электронную площадку) | 23.12.2019 |  | 22.01.2020 09:00 |  |
| 4. | Рассмотрение Конкурсных заявок Участников конкурса | не позднее 29.01.2020 09:00 |  |  |  |
| 5. | Подведение итогов конкурса | не позднее 30.01.2020 09:00 |  |  |  |
| 6. | Заключение Договора | Не ранее 10 (Десяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса | Не позднее 20 (Двадцати) дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса |  |  |

## Порядок подачи Конкурсной заявки

    - Конкурсные заявки подаются в электронной форме. Для участия в конкурсе Участник конкурса должен быть аккредитован на Электронной площадке. Аккредитация осуществляется в соответствии с регламентом Электронной площадки.

    - Участник конкурса подает Конкурсную заявку на Электронную площадку через Личный кабинет с использованием реализованных на Электронной площадке средств защиты информации.

    - Конкурсная заявка и приложения (пакет файлов) должны быть заверены электронной подписью (ЭП) уполномоченного представителя Участника конкурса, в том числе удостоверяющей верность копий предоставляемых в составе Конкурсной заявки документов. Документы должны быть отсканированы с оригиналов с разрешением не менее 200 dpi, в цвете или в оттенках серого, сохранены в формате PDF без оптических искажений или исправлений. При невозможности прочтения какой-либо части текста документа (под невозможностью прочтения понимается объективная невозможность открыть документ средствами ПО Adobe Acrobat Reader или распознать текст документа средствами ПО ABBYY FineReader) такой документ считается не поданным в составе Конкурсной заявки и не принимается к рассмотрению Центральной закупочной комиссией. Имя файла и (или) его описание на Электронной площадке должно соответствовать его содержанию.

    - Конкурсная заявка должна содержать:

- Письмо о подаче оферты по форме 1;

- Техническое предложение по форме 2;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям Конкурсной документации (п. 5.2.1);

- Ценовое предложение Участника. Подача ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств Электронной площадки.

    - Участник конкурса имеет право подать только одну Конкурсную заявку. В случае нарушения этого требования Организатор конкурса отказывает в допуске такому Участнику конкурса к участию в конкурсе.

    - Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). Применение факсимильной подписи (факсимиле) не допускается.

    - Организатор конкурса вправе запросить у Участника конкурса предоставление документов, заверенных ЭП в бумажном виде, в том числе в необходимых случаях оригиналов или нотариально удостоверенных копий, как в ходе проведения закупочной процедуры, так и после подведения ее итогов до подписания соответствующего Договора.

    - Срок окончания подачи Участниками конкурса Конкурсных заявок установлен п. 6.1.1.

    - В случае если по окончании срока подачи Конкурсных заявок, установленного п. 6.1.1, подана только одна Конкурсная заявка, либо не подано ни одной Конкурсной заявки, Центральная закупочная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

## Требования к сроку действия Конкурсной заявки

    - Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в Письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 (Девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Конкурсных заявок (п. 6.1.1).

## Продление срока окончания приема Конкурсных заявок

    - Организатор конкурса вправе продлить срок подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе с учетом истечения первоначально объявленного срока.

    - Если Организатор конкурса продлевает срок окончания подачи Конкурсных заявок, который совпадает на Электронной площадке с моментом (датой, временем) вскрытия Конкурсных заявок, то Участник конкурса, уже подавший Конкурсную заявку, вправе принять любое из следующих решений:

a)	отозвать поданную Конкурсную заявку – через удаление файлов Конкурсной заявки из электронного сейфа Организатора конкурса;

б) 	не отзывать поданную Конкурсную заявку и изменить ее (при желании), при этом срок действия Конкурсной заявки продлевается на соответствующий период времени на Электронной площадке автоматически.

## Порядок изменения Конкурсных заявок

    - Участник конкурса вправе с использованием функционала Электронной площадки изменять или дополнять Конкурсную заявку в любое время вплоть до истечения срока подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе.

## Порядок отзыва поданных Конкурсных заявок

    - Участник конкурса вправе отозвать Конкурсную заявку и отказаться от участия в конкурсе. Конкурсная заявка является отозванной, если уведомление об отзыве Конкурсной заявки получено Организатором конкурса до истечения срока подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе.

    - Конкурсные заявки, отозванные до истечения срока подачи Конкурсных заявок на участие в конкурсе, считаются не поданными и Центральной закупочной комиссией не рассматриваются.

## Порядок вскрытия Конкурсных заявок

    - Вскрытие Конкурсных заявок, то есть открытие доступа к Конкурсным заявкам, на Электронной площадке происходит в указанное время автоматически с соблюдением конфиденциальности. Это означает, что немедленно после вскрытия информация о Конкурсных заявках Участников конкурса становится доступной для уполномоченных пользователей Личного кабинета Организатора конкурса, а также для ознакомления другими Участниками конкурса. При этом информация недоступна другим пользователям Электронной площадки, не являющихся Участниками данного конкурса.

    - На Электронной площадке отсутствует вариант вскрытия Конкурсных заявок, когда чья-то Конкурсная заявка не вскрывается и информация по ней продолжает оставаться недоступной для уполномоченных пользователей Личного кабинета Организатора конкурса.

    - По результатам процедуры вскрытия Конкурсных заявок Центральная закупочная комиссия составляет протокол открытия доступа к заявкам, который размещается на Электронной площадке и в Единой информационной системе.

## Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок

6.8.1.	Общие положения

      - Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок осуществляется Центральной закупочной комиссией.

      - Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению Конкурсных заявок Центральная закупочная комиссия вправе привлекать экспертов.

      - Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок включает отборочную стадию (п. 6.8.2) и оценочную стадию (п. 6.8.3).

    - Рассмотрение Конкурсных заявок (отборочная стадия)

      - В рамках отборочной стадии Центральная закупочная комиссия рассматривает:

- соответствие Участников конкурса требованиям Конкурсной документации с п. 5.1;

- соответствие содержания и формы заявки Участника требованиям Конкурсной документации.

      - В рамках отборочной стадии Центральная закупочная комиссия вправе запросить у Участников конкурса разъяснения или дополнения их Конкурсных заявок, в том числе представление отсутствующих документов. При этом Центральная закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Конкурсной заявки.

      - При проверке правильности оформления Конкурсной заявки Центральная закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Конкурсной заявки.

      - При рассмотрении Конкурсной заявки Центральная закупочная комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе Участникам конкурса в случае:

##### непредставления документов, перечень которых определен Конкурсной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике конкурса или Работах, либо существенного нарушения по форме предоставления документов;

##### несоответствия Участника конкурса требованиям, установленным в Конкурсной документации;

##### несоответствия Конкурсной заявки требованиям Конкурсной документации, в том числе в части предмета конкурса, превышения цены, указанной в Конкурсной заявке, над начальной (максимальной) ценой, указанной в Конкурсной документации, ухудшения для Заказчика условий исполнения Договора по срокам выполнения Работ, форме, срокам и порядку оплаты, или иным условиям;

##### подачи Участником заявки, которая не может быть признана офертой, так как содержит недостаточно определенное предложение о заключении договора (п. 1 ст. 435 ГК РФ) или поступления от одного Участника более одной заявки в рамках одной закупочной процедуры (одного лота);

##### в связи с возможным наличием конфликта интересов или злоупотреблений работников руководящего состава Заказчика (Председатель Правления, заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер, директор по направлению, заместитель директора по направлению, руководитель самостоятельного структурного подразделения, руководитель филиала, заместитель руководителя филиала), связанных с занимаемой должностью и их участием или участием их близких родственников (супруг, дети, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры) в деятельности Участника в формах, указанных в п. 5.1.4 Конкурсной документации;

##### в иных случаях, предусмотренных Конкурсной документацией.

      - В исключительных случаях при несущественном отклонении Конкурсной заявки от требований Конкурсной документации Центральная закупочная комиссия вправе принять решение о допуске Участника конкурса к участию в конкурсе, при этом основания для такого решения должны в равной степени применяться ко всем Участникам этого конкурса.

6.8.2.6. На основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок Участников конкурса Центральная закупочная комиссия принимает решение о допуске Участника конкурса к участию в конкурсе либо об отказе в допуске Участника конкурса к участию в конкурсе.

      - В случае если на основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок Центральной закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников конкурса или о допуске к участию только одного Участника конкурса, Центральная закупочная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

      - В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник конкурса, подавший Конкурсную заявку, допущен к участию в конкурсе, Заказчик вправе заключить Договор с таким Участником конкурса на условиях и по цене Договора, не ухудшающих положение Заказчика, предусмотренные Конкурсной заявкой и Конкурсной документацией. При этом цена Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Извещении о проведении конкурса.

      - По результатам рассмотрения Конкурсных заявок (отборочная стадия) Центральная закупочная комиссия составляет протокол рассмотрения заявок, который размещается на Электронной площадке и в Единой информационной системе.

6.8.3.	Оценка и сопоставление Конкурсных заявок (оценочная стадия)

6.8.3.1	Для определения лучших условий исполнения Договора Центральная закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки по степени выгодности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

| № п/п | Наименование критерия | Обозначение выставленного по критерию балла /суммы баллов | Значимость критерия | Обозначение значимости критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена Договора | КЦ | 60% | ВЦ |
| 2 | Качество Работ и квалификация Участника конкурса, в том числе: | ККР | 40% | ВКР |
| 2.1. | Опыт выполнения аналогичных договоров | K2.1. | 80% | P2.1. |
| 2.2. | Деловая репутация | K2.2. | 20% | P 2.2. |

6.8.3.2.	Центральная закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки в соответствии с критериями, указанными в пп. 6.8.3.1, в следующем порядке:

        - Присвоение баллов по критерию 1 «Цена Договора» осуществляется в зависимости от интервала отклонения в меньшую сторону от начальной (максимальной) цены без учета НДС (20 %):

- «5» баллов присваивается Участнику, предложенная цена которого меньше начальной (максимальной) цены Договора более чем на 5% (включительно);

- «4» балла присваивается Участнику, предложенная цена которого меньше начальной (максимальной) цены Договора более чем на 4% (включительно), но менее чем на 5%;

- «3» балла присваивается Участнику, предложенная цена которого меньше начальной (максимальной) цены Договора более чем на 3% (включительно), но менее чем на 4%;

- «2» балла присваивается Участнику, предложенная цена Договора которого находится в диапазоне цен от начальной (максимальной) цены Договора до 3%;

- «1» балл присваивается Участнику, предложенная цена Договора которого соответствует начальной (максимальной) цене Договора.

В связи с тем, что в соответствии со ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (и (или) работ, и(или) услуг), единый базис сравнения ценовых предложений: без учета НДС.

Приведение ценовых предложений Участников конкурса к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых Участниками конкурса, являющимися плательщиками НДС

        - Присвоение баллов Конкурсным заявкам по критерию 2 «Качество Работ и квалификация Участника конкурса» осуществляется на основании суммы баллов по подкритериям с учетом их значимости, определяемой по формуле:

KКР = К2.1. * Р2.1. + К2.2. * Р2.2.

где:

ККР - сумма баллов (с учетом значимости) по подкритериям критерия 2 «Качество Работ и квалификация Участника конкурса»;

К2.1., К2.2. – балл (сумма баллов) по соответствующим подкритериям критерия 2;

Р2.1., Р2.2. − значимость каждого подкритерия критерия 2.

6.8.3.2.2.1.	Присвоение баллов Конкурсным заявкам по подкритерию 2.1. «Опыт выполнения аналогичных договоров» осуществляется на основании сведений и документов, предоставленных Участниками конкурса о выполнении аналогичных исполненных договоров за последние 4 (Четыре) года, начиная с 2016 года включительно (не менее 1 (Одного) договора на выполнение работ по проведению инженерных изысканий и не менее 1 (Одного) договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства, инженерного и технологического оснащения зданий), в зависимости от интервала отклонения от начальной (максимальной) цены Договора, установленной в п. 2.2 Конкурсной документации:

- «5» баллов присваивается Участнику конкурса, у которого суммарная стоимость выполненных аналогичных Работ по исполненным договорам за последние 4 (Четыре) года, начиная с 2016 года включительно, равна или больше 70 000 001 (включительно) рубль с НДС;

- «4» балла присваивается Участнику конкурса, у которого суммарная стоимость выполненных аналогичных Работ по исполненным договорам за последние 4 (Четыре) года, начиная с 2016 года включительно, находится в интервале от 55 000 001 рубля с НДС до 70 000 000 рублей с НДС;

- «3» балла присваивается Участнику конкурса, у которого суммарная стоимость выполненных аналогичных Работ по исполненным договорам за последние 4 (Четыре) года, начиная с 2016 года включительно, находится в интервале от 40 000 001 рубля с НДС до 55 000 000 рублей с НДС;

- «2» балла присваивается Участнику конкурса, у которого суммарная стоимость выполненных аналогичных Работ по исполненным договорам за последние 4 (Четыре) года, начиная с 2016 года включительно, находится в интервале от 25 000 001 рубля с НДС до 40 000 000 рублей с НДС;

- «1» балл присваивается Участнику конкурса, у которого суммарная стоимость выполненных аналогичных Работ по исполненным договорам за последние 4 (Четыре) года, начиная с 2016 года включительно, меньше 25 000 000 рублей с НДС.

6.8.3.2.2.2. Оценка по подкритерию 2.2. «Деловая репутация» проводится в соответствии с утвержденным в АО «СО ЕЭС» Алгоритмом (размещен на интернет-сайте АО «СО ЕЭС», ссылка на место размещения: http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/tenders/tenders_low/assessment_business_reputation_2017.pdf).

6.8.3.2.3. Итоговое значение Конкурсных заявок (сумма баллов) рассчитывается после суммирования баллов, набранных Конкурсными заявками по каждому из критериев с учетом их значимости, по следующей формуле

ИСБ=КЦ*ВЦ+ККР*ВКР

где:

ИСБ  – итоговая сумма баллов Конкурсной заявки;

КЦ  – набранный Конкурсной заявкой балл по критерию «Цена Договора»;

ВЦ – значимость критерия «Цена Договора»;

KКР – набранный Конкурсной заявкой балл по критерию «Качество Работ и квалификация Участника конкурса»;

ВКР – значимость критерия «Качество Работ и квалификация Участника конкурса».

6.8.3.3.	На основании результатов оценки Конкурсных заявок Центральной закупочной комиссией каждой Конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения итогового значения присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Конкурсной заявке, набравшей по результатам оценки максимальное количество баллов. Такая Конкурсная заявка считается содержащей лучшие условия исполнения Договора. В случае если в нескольких Конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения Договора и такие Конкурсные заявки получили одинаковые итоговые значения, меньший порядковый номер присваивается Конкурсной заявке, которая поступила ранее других Конкурсных заявок, содержащих такие условия.

6.8.3.4. Результаты оценки и сопоставления Конкурсных заявок (оценочная стадия) указываются Центральной закупочной комиссией в итоговом протоколе.

6.8.3.5.	В случае проведения переторжки (п. 6.8.4.) оценка и сопоставление Конкурсных заявок Участников конкурса являются предварительными. По окончании переторжки Центральная закупочная комиссия производит окончательную оценку и сопоставление Конкурсных заявок в соответствии с ранее объявленными критериями и учетом цен, полученных в ходе переторжки. Конкурсные заявки Участников конкурса, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при окончательной оценке и сопоставлении Конкурсных заявок.

6.8.4.	Переторжка (окончательные предложения)

6.8.4.1.	Организатор конкурса объявляет о том, что он может предоставить Участникам конкурса, допущенным к оценочной стадии, возможность добровольно повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной цены (далее – переторжка), при условии сохранения остальных положений Конкурсной заявки без изменений. Решение о проведении переторжки Центральная закупочная комиссия. Переторжка проводится только по одному параметру – по цене.

6.8.4.2.	Организатор конкурса обладает правом проведения переторжки в конкурсе.

6.8.4.3.	Проведение переторжки осуществляется по правилам и с использованием программно-аппаратных средств Электронной площадки.

## 6.9.	Порядок подведения итогов конкурса

6.9.1.	Победителем конкурса признается Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения Договора.

6.9.2.	По результатам конкурса Центральной закупочной комиссией составляется итоговый протокол, который размещается на Электронной площадке и в Единой информационной системе.

6.9.3.	Организатор конкурса незамедлительно направляет выигравшему Участнику конкурса извещение в электронной форме о признании его Победителем конкурса и приглашает его подписать Протокол о результатах конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 6.10.	Подписание Протокола о результатах конкурса

В Протоколе о результатах конкурса должны быть указаны наименование и место нахождения сторон Договора, существенные условия Договора, срок, в течение которого такой Договор должен быть заключен. Протокол о результатах конкурса подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями Организатора конкурса и Победителя конкурса (при наличии у Победителя конкурса печати). Протокол о результатах конкурса составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## 6.11.	Заключение Договора

6.11.1.	Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.

В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Центральной закупочной комиссии, Электронной площадки договор с Победителем конкурса должен быть заключен не позднее чем через 5 (Пять) дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы Участника конкурса.

6.11.2. Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.11.3.	Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора конкурса и п. 2.5.4.

6.11.4.	В случае если Победитель конкурса уклоняется или отказывается от подписания Протокола о результатах конкурса или в срок, предусмотренный п. 6.11.1., не заключит Договор на условиях, определенных Конкурсной документацией, Центральная закупочная комиссия признает Победителя конкурса уклонившимся от заключения Договора.

6.11.5.	В случае признания Победителя конкурса уклонившимся от заключения Договора (п. 6.11.4.), Заказчик вправе заключить Договор с Участником конкурса, Конкурсной заявке которого присвоен второй номер, если срок действия Конкурсной заявки такого Участника конкурса не истек, либо объявить о проведении повторного конкурса. При этом Организатор конкурса вправе изменить условия конкурса.

## 6.12.	Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса

6.12.1.	Информация о результатах проведенного конкурса автоматически публикуется на Электронной площадке непосредственно в момент рассылки уведомлений об определении Победителя конкурса.

6.12.2.	На основании письменного запроса Участника конкурса, Конкурсная заявка которого отклонена или не заняла первое место, Организатор конкурса направляет Участнику конкурса краткие разъяснения соответствующего решения Центральной закупочной комиссии.

- 7.	Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса

- 7.1. Участники, подающие Конкурсные заявки, вносят денежные средства в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 699 635 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 72 копейки в качестве обеспечения Конкурсных заявок на расчетный счет Организатора конкурса по следующим реквизитам:

| - Получатель | - АО «СО ЕЭС» - ИНН 7705454461 КПП 770501001 |
| --- | --- |
| - Банк получателя | - АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» - г. Москва |
|  | - Р/с № 40702810000005292190 - БИК 044525204 - К/с № 30101810900000000204 |
| - Назначение платежа | - «Обеспечение Конкурсной заявки на участие в конкурсе №______ (НДС не облагается)» |

  - Денежные средства, внесенные Участником конкурса в соответствии с п. 7.1., обеспечивают исполнение обязательства Участника конкурса заключить Договор в установленном Конкурсной документацией порядке в случае признания Участника конкурса Победителем конкурса.

  - Факт внесения Участником конкурса денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной заявки подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной оплаты) с отметкой банка об оплате.

  - В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной заявки осуществляется Участником при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение Конкурсной заявки подтверждается выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

  - Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть представлено Участником конкурса в составе документов, входящих в Конкурсную заявку на участие в конкурсе.

  - Обеспечение Конкурсной заявки должно быть зачислено в сумме и по реквизитам Организатора конкурса, указанным в п. 7.1., до срока окончания подачи Конкурсных заявок. В противном случае обеспечение Конкурсной заявки считается невнесенным, и Центральная закупочная комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе такому Участнику.

  - Организатор конкурса возвращает Участникам конкурса денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной заявки путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в Конкурсной заявке, поданной соответствующим Участником конкурса в следующих случаях и в следующие сроки:

    - В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия Организатором конкурса решения об отказе от проведения конкурса;

    - В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня поступления Организатору конкурса уведомления об отзыве Участником конкурса Конкурсной заявки – Участнику конкурса, подавшему Организатору конкурса уведомление об отзыве Конкурсной заявки по внутрисистемной почте;

    - В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с Конкурсными заявками – Участникам конкурса, обеспечение Конкурсных заявок которых поступило в адрес Организатора конкурса, а доступ к размещению Конкурсных заявок Организатора конкурса был прекращен Электронной площадкой в связи с истечением времени подачи Конкурсных заявок;

    - В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента принятия решения об отказе в допуске – Участникам конкурса, которым отказано в допуске к участию в конкурсе;

    - В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента определения Победителя конкурса – Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали Победителями конкурса, за исключением Участника конкурса, Конкурсной заявке которого присвоен второй номер;

    - Участнику конкурса, Конкурсной заявке которого присвоен второй номер – в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня заключения Договора с Победителем конкурса или с таким Участником конкурса;

    - Победителю конкурса в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня заключения с ним Договора;

    - В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся.

  - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной заявки, не возвращаются в случае уклонения или отказа Победителя конкурса или Участника конкурса, Конкурсной заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора.

  - Участник вправе предоставить банковскую гарантию вместо денежного обеспечения, указанного в п. 7.1., в соответствии со следующими требованиями к банковской гарантии:

    - Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются банковской гарантией в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 699 635 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 72 копейки.

    - Банковской гарантией обеспечивается обязательство Участника конкурса заключить Договор в установленном Конкурсной документацией порядке в случае признания его Победителем конкурса (требование по Гарантии предъявляется в случае уклонения или отказа Победителя от заключения Договора с Заказчиком по результатам проведения конкурса).

    - Требования к банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна соответствовать форме, приведенной в Конкурсной документации (форма № 5). При этом в тексте банковской гарантии:

- Валюта гарантии должна совпадать с валютой Договора.

- Срок действия гарантии должен быть равен или превышать срок действия Конкурсной заявки.

- В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих положениям формы банковской гарантии, приведенной в Конкурсной документации, или делающих их неисполнимыми.

    - Гарант должен соответствовать требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником конкурса обязательства, исполнение которого обеспечено банковской гарантией, Организатор конкурса вправе выставить гаранту требование об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией, по указанным в этом требовании реквизитам.

    - Оригинал банковской гарантии, соответствующей требованиям, предусмотренным разделом 7 «Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса», направляется в отдельном конверте в Центральную закупочную комиссию по адресу: 108811, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Центральная, д. 3А, стр. 1. Конверт должен быть доставлен не позднее времени окончания подачи Участниками конкурса Конкурсных заявок. Гарантия должна быть подписана уполномоченным лицом гаранта. В случае если гарантия от имени гаранта подписывается представителем, действующим на основании доверенности, одновременно с гарантией, Участник конкурса обязан представить удостоверенную гарантом в установленном порядке копию доверенности, уполномочивающую представителя гаранта подписывать соответствующие гарантии. В случае, если доверенность представителя гаранта выдана в порядке передоверия/ последующего передоверия, Участник конкурса обязан также одновременно с гарантией представить удостоверенные гарантом в установленном порядке копии доверенностей всех лиц, участвовавших в передаче в порядке передоверия / последующего передоверия полномочий, представителю, подписывающему гарантию.

    - В случае выбора Участником конкурса способа обеспечения исполнения обязательства, связанного с подачей Конкурсной заявки, в форме банковской гарантии, Центральная закупочная комиссия отказывает такому Участнику конкурса в допуске к участию в конкурсе если:

- Участник конкурса не представит банковскую гарантию;

- Участник конкурса представит банковскую гарантию не соответствующую требованиям Конкурсной документации;

- Участник конкурса представит банковскую гарантию, выданную банком - гарантом, не соответствующим требованиям Конкурсной документации.

# 8. Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку

## 8.1.	Письмо о подаче оферты (форма 1)

8.1.1. Форма Письма о подаче оферты

начало формы

«_____» _______________ года

№______________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении конкурса, размещенное на Электронной площадке B2B-Center, и Конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» и проведению повторной государственной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию), включая установленный претензионный порядок обжалования,

_____________________________________________________________,

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

_____________________________________________________________,

(место нахождения и адрес Участника конкурса)

предлагает заключить договор на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» и проведению повторной государственной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию), на условиях Проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации) и в соответствии с Техническим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку.

Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).

Сроки выполнения Работ по Договору, включая сроки согласования документации с Заказчиком:

- дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора;

- дата окончания выполнения Работ: «31» марта 2022 года.

Сообщаем, что _____________________________________________:

(сокращенное наименование Участника конкурса)

− не находится в процессе ликвидации, на имущество не наложен арест, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;

− не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи Конкурсной заявки;

− отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (проектировщиков, исполнителей) информация об Участнике конкурса, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника - юридического лица.

(Наименование Участника конкурса) подтверждает, что за последние два года не принимал участие в судебных разбирательствах, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, однородных или сходных с обязательствами, возникающими из договора, являющегося предметом конкурса.

(Или указывает номер дела, суд, предмет спора и результат рассмотрения.)

(Наименование Участника конкурса) настоящим подтверждает, что работники руководящего состава Заказчика (Председатель Правления, заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер, директор по направлению, заместитель директора по направлению, руководитель самостоятельного структурного подразделения, руководитель филиала, заместитель руководителя филиала), а также их ближайшие родственники (супруг, дети, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры) не являются акционерами (не владеют долями в уставном капитале) (Наименование Участника конкурса), не входят в состав его органов управления, не находятся с ним в трудовых или гражданско-правовых отношениях либо каким-либо иным образом не являются выгодоприобретателями (бенефициарами) от деятельности участника.

(Или необходимо указать таких лиц и форму их участия в деятельности.)

(Наименование Участника конкурса) настоящим подтверждает, что договор, заключаемый по результатам конкурса, не является для (Наименование Участника конкурса) сделкой с заинтересованностью.

(Или указывает, что договор, заключаемый по результатам конкурса, является для (Наименование Участника конкурса) сделкой с заинтересованностью.)

(Наименование Участника конкурса) подтверждает отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

(Наименование Участника конкурса) настоящим подтверждает, что (Наименование Участника конкурса) является или не является (указать) субъектом малого или среднего (если является, необходимо указать статус) предпринимательства.

(Наименование Участника конкурса) настоящим подтверждает, что не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам (за исключением: а) сумм задолженности, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; б) сумм задолженности, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) сумм задолженности, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности Участника по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; г) сумм задолженности, оспариваемых Участником в судебном порядке, и по которым на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов (Наименование Участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

(Или указать наличие и размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня (за исключением: а) сумм задолженности, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; б) сумм задолженности, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) сумм задолженности, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности Участника по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; г) сумм задолженности, оспариваемых Участником в судебном порядке, и по которым на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов (Наименование Участника конкурса) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, с приложением к письму о подаче оферты справки ФНС России о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей.)

(Наименование Участника конкурса) подтверждает, что уровень ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду возмещения вреда равен или больше цены инженерных изысканий по Договору /цены проектных работ по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке.

(Или указывает, что уровень ответственности (Наименование Участника конкурса) по компенсационному фонду возмещения вреда меньше цены инженерных изысканий по Договору /цены проектных работ по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке.)

(Наименование Участника конкурса) подтверждает, что уровень ответственности Участника конкурса по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств равен или больше цены инженерных изысканий по Договору /цены проектных работ по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке.

(Или указывает, что уровень ответственности (Наименование Участника конкурса) по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств меньше цены инженерных изысканий по Договору /цены проектных работ по Договору, предложенной Участником конкурса в заявке на участие в закупке.)

(Наименование Участника конкурса) соглашается с тем, что предоставление недостоверной информации в настоящей оферте или прилагаемых к ней документах, является достаточным основанием для отклонения заявки.

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____» __________года.

(Наименование Участника конкурса) подтверждает, что обязательства, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются денежным обеспечением ИЛИ банковской гарантией (указать).

К настоящему Письму о подаче оферты прилагаются в качестве его неотъемлемых частей приложения:

- Техническое предложение (форма 2) на ____ л.

- Анкета Участника конкурса (форма 3) на ____ л.

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров  (форма 4) на ____ л.

- Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса установленным требованиям на ____л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Письма о подаче оферты

      - 8.1.2.1 Письмо о подаче оферты (далее – Письмо) оформляется на официальном бланке Участника конкурса. Участник конкурса присваивает Письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник конкурса указывает свое полное фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения.

      - Участник конкурса должен подтвердить соответствие цене инженерных изысканий по Договору /цене проектных работ по Договору, предложенной им в заявке на участие в закупке, уровня его ответственности по компенсационным фондам возмещения вреда в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и в саморегулируемой организации, осуществляющей подготовку проектной документации, членом которых является Участник конкурса,  а также соответствие цене инженерных изысканий по Договору /цене проектных работ по Договору, предложенной им в заявке на участие в закупке, уровня его ответственности по компенсационным фондам обеспечения договорных обязательств в саморегулируемой организации в области в области инженерных изысканий и в саморегулируемой организации, осуществляющей подготовку проектной документации, членом которых является Участник конкурса.

      - Участник конкурса указывает срок действия Конкурсной заявки.

      - Участник конкурса перечисляет и указывает объем каждого из прилагаемых к Письму документов.

      - Письмо должно содержать только одну оферту. В случае нарушения Участником конкурса указанного требования, Центральная закупочная комиссия отказывает в допуске такого Участника конкурса к участию в конкурсе.

      - Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника конкурса при наличии у Участника конкурса печати.

## Техническое предложение (форма 2)

8.2.1.	Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 1 к Письму о подаче оферты
от «____» _____________ года №__________

Техническое предложение

Наименование Участника конкурса:

_____________________________________________________________

(здесь Участник конкурса выражает согласие на выполнение Работ по Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Конкурсной документации).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.2.2.	Инструкции по заполнению Технического предложения

8.2.2.1.	Участник конкурса указывает дату и номер Письма, приложением к которому является данное Техническое предложение.

8.2.2.2.	Участник конкурса указывает свое полное фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму).

8.2.2.3.	В Техническом предложении Участник конкурса выражает согласие на выполнение Работ по Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Конкурсной документации). Все дополнения и изменения к Техническому заданию (Приложение № 1 к Конкурсной документации), предлагаемые Участником конкурса в составе Технического предложения, указываются отдельно. При этом такие изменения и дополнения не должны ухудшать для Заказчика условия исполнения Договора, заключаемого по результатам конкурса.

8.2.2.4.	Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника конкурса при наличии у Участника конкурса печати.

## 8.3.	Анкета Участника конкурса (форма 3)

- 8.3.1.	Форма Анкеты Участника конкурса

начало формы

Приложение 2 к Письму о подаче оферты

от «____» _____________ года №__________

Анкета Участника конкурса

Наименование Участника конкурса: _____________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике конкурса (заполняется Участником конкурса) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и полное фирменное наименование Участника конкурса |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ИНН/КПП Участника конкурса |  |
|  | Банковские реквизиты | номер расчетного счета наименование банка адрес банка прочие банковские реквизиты |
|  | Место нахождения, адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес (для переписки) |  |
|  | Телефоны Участника конкурса (в т.ч. код города) |  |
|  | Факс Участника конкурса (в т.ч. код города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника конкурса, сайт Участника конкурса (при наличии) |  |
|  | Лицо, имеющее право действовать от имени Участника без доверенности | Ф.И.О. должность телефон |
|  | Ответственное лицо Участника конкурса по вопросам, связанным с проведением конкурса | Ф.И.О. должность телефон |

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.3.2.	Инструкции по заполнению Анкеты Участника конкурса

8.3.2.1.	Анкета Участника конкурса (далее – Анкета) заполняется по всем позициям, пустые графы Анкеты оставлять не следует. В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к Участнику конкурса в соответствующих графах таблиц Анкеты указываются слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

8.3.2.2.	Анкета должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Участника конкурса при наличии у Участника конкурса печати.

## 8.4.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 4)

8.4.1.	Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 3 к Письму о подаче оферты

от «____» __________ года №______

Справка о перечне и годовых объемах выполнения 
аналогичных договоров

Наименование Участника конкурса: __________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (описание основных условий договора) | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например, «2016», «2017», «2018»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например, «I– IV квартал 2019», и т.д.] |  |  |  |  | х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.4.2.	Инструкции по заполнению Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

8.4.2.1.	Участник конкурса указывает дату и номер Письма, приложением к которому является данная справка.

8.4.2.2.	Участник конкурса указывает свое полное фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму).

8.4.2.3.	В Справке Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных исполненных договоров за последние 4 (Четыре) года, начиная с 2016 года включительно (при наличии).

В целях оценки и сопоставления Конкурсных заявок учитывается опыт выполнения аналогичных исполненных договоров на выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства, инженерного и технологического оснащения зданий (Участник представляет не менее 1 (Одного) договора на выполнение работ по проведению инженерных изысканий и не менее 1 (Одного) договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства, инженерного и технологического оснащения зданий).

К справке прилагаются при наличии копии договоров, актов о приемке выполненных работ. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.

8.4.2.4.	Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Участника конкурса при наличии у Участника конкурса печати.

## 8.5. Банковская гарантия (форма 5)

8.5.1. Форма Банковской гарантии

начало формы

Форма гарантии на исполнение обязательств,
связанных с участием в конкурсе и подачей Конкурсной заявки

В АО «СО ЕЭС»

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _________

г. ________	 «___»_______20__ года.

Мы информированы о том, что ________________________ (указать полное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) (адрес места нахождения юридического лица или места регистрации индивидуального предпринимателя: ___________, ОГРН _____________), именуемое(ый) в дальнейшем «Принципал», намерен(о) участвовать в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» и проведению повторной государственной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию) (далее – Договор), проводимом Акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, ОГРН 1027700201352), именуемым в дальнейшем «Бенефициар». В соответствии с условиями Конкурсной документации Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения своих обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки Принципала на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26, (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» и проведению повторной государственной экспертизы проектной документации (включая сметную документацию), на денежную сумму в размере 699 635 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 72 копейки.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала мы, _________________________________ (наименование, адрес и иные реквизиты гаранта, реквизиты лицензии, выданной Банком России, ОГРН ________, БИК ____________), в лице _____________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня следующего за днем получения письменного требования Бенефициара любую сумму, не превышающую 699 635 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 72 копейки, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара обоснований суммы требования по настоящей Гарантии, а также доказательств факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки.

Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом следующего его обязательства перед Бенефициаром, связанного с подачей Конкурсной заявки:

- исполнение Принципалом обязанности заключить Договор в порядке, установленном Конкурсной документацией, в случае признания Принципала Победителем конкурса (требование по Гарантии предъявляется в случае уклонения или отказа Принципала от заключения Договора с Бенефициаром по результатам проведения конкурса).

- Письменное требование Бенефициара должно содержать указание на то, что Принципал не исполнил обязательства, связанные с подачей Конкурсной заявки, сумму требования, все необходимые и достаточные для перечисления суммы по Гарантии платежные реквизиты Бенефициара и должно быть подписано Бенефициаром.

- Предусмотренные настоящей Гарантией обязательства Гаранта считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта в пользу Бенефициара, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия.

Настоящая Гарантия вступает в силу с «____» _________20___года и действует по «____»_________20__ (включительно). (Срок действия банковской гарантии должен быть равен или превышать срок действия Конкурсной заявки) Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром Гаранту по адресу: ____________________________.

Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности по настоящей Гарантии не могут быть переданы иным лицам без соответствующего соглашения Гаранта и Бенефициара.

Гарант согласен, что никакие изменения или дополнения конкурсной документации или Конкурсной заявки Принципала никоим образом не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии, и не требуется уведомлять Гаранта о любых таких изменениях и дополнениях.

Любое изменение, внесенное Гарантом в условия Гарантии, будет действительно для Бенефициара только при условии получения Гарантом письменного уведомления Бенефициара о согласии на такое изменение.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

конец формы

8.5.2. Инструкции по заполнению Банковской гарантии

8.5.2.1. Требования к банковской гарантии.

8.5.2.1.1. Банковская гарантия должна соответствовать форме 5.

8.5.2.1.2. В тексте банковской гарантии:

- Валюта гарантии должна совпадать с валютой Договора.

- Срок действия гарантии должен быть равен или превышать срок действия Конкурсной заявки.

8.5.2.1.3. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих положениям формы банковской гарантии, приведенной в Конкурсной документации, или делающих их неисполнимыми.

8.5.2.2. Требования, предъявляемые Организатором конкурса к гарантам:

Гаранты должны соответствовать требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».